附表

广元市昭化区2023年统筹整合涉农资金和财政衔接资金使用方案项目计划表

| **序号** | 项目类别/名称 | **建设任务** | | | **计划投资（万元）** | | | | **衔接资金安排情况** | | | **计划补助资金来源及层级** | **是/否重点帮扶村** | **是否易地搬迁后扶项目** | **资金使用监管责任单位** | **项目实施主体** | **惠及脱贫村数量（个）** | **受益 户数** | **受益脱贫（监测帮扶对象） 户数** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设内容及规模** | **实施地点** | **建设标准** | **建设 进度** | **合计** | **补助 资金** | **其他 资金** | **资金来源层级** | | |
| **中央** | **市级** | **区级** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **29268.92** | **26012.47** | **3256.45** | **5018.62** | **1059.58** | **2835** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一** | **产业发展** |  |  |  |  | **18522.43** | **15780.98** | **2741.45** | **4335.04** | **312.1** | **256** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **生产项目** |  |  |  |  | **5311.37** | **4951.37** | **360** | **2517.16** | **150** | **105** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **种植业基地** |  |  |  |  | **3145.65** | **2785.65** | **360** | **700.95** | **150** | **105** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 昭化镇天雄村蔬菜基地温室大棚配套设施建设项目 | 配套建设建设40亩蔬菜基地温室大棚芽苗菜植物工厂1处、无土栽培设施1批、自动采摘车1辆、取水井1口、100m³蓄水池1口、道路194米、排水沟345米、涵管30米、水肥一体化灌溉系统1套、物联网系统一套等。 | 昭化镇天雄村 | 芽苗菜植物工厂主体为钢结构，内含智能温控催芽机器、增氧浸种器、镀锌方管培育架等芽苗菜植物培育设施；无土栽培设施主要由成品大螺旋管无土栽培架、成品多层柱式无土栽培架、成品多层圆台基质栽培架、钢制植物架等组成；种植菜苗由四川省农科院培育，包含番茄、紫色小白菜、菊苣、紫色生菜等特色品种；设施设备均为合格产品，其他基础配套符合相关行业建设技术规范和质量。 | 6月30日前完成 | 327.68 | 327.68 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 830 | 53 |  |
| 2 | 元坝镇拣银岩村栖凤峡特色水果园建设项目 | 栽植桃树、李树2500余株，土地翻耕21939.5平方米,新建采摘便道1328米,排水渠324米等 | 元坝镇拣银岩村 | 栽植李树地径3cm-4cm的，栽植桃树地径6cm-8cm。其他基础配套符合相关行业建设技术规范和质量。 | 12月30日前完成 | 146.07 | 146.07 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 459 | 35 |  |
| 3 | 元坝镇柳桥村藕田巩固提升项目 | 清杂翻挖，土地培肥，虫害防治45亩 | 元坝镇柳桥村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 柳桥村 |  | 143 | 6 |  |
| 4 | 元坝镇紫云村猕猴桃产业基础及设施配套建设项目 | 猕猴桃产业安装喷灌500亩 | 元坝镇紫云村1-8组 | 猕猴桃产业园喷滴灌建设1000元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 紫云村 |  | 623 | 85 |  |
| 5 | 红岩镇照壁村猕猴桃园喷滴灌设施建设项目 | 猕猴桃产业园喷滴灌建设面积95亩。 | 红岩镇照壁村 | 猕猴桃产业园喷滴灌建设1000元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 9.5 | 9.5 |  | 9.5 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 照壁村 |  | 14 | 2 |  |
| 6 | 柏林沟镇赤岚村猕猴桃管护提升项目 | 猕猴桃管护300亩，补苗、修枝、施肥、病虫害防治等 | 柏林沟镇赤岚村3、6、8、9社 | 猕猴桃产业园管护按照500元/亩进行补助，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 赤岚村 | 1 | 709 | 97 |  |
| 7 | 柏林沟镇岚黎村猕猴桃管护项目 | 猕猴桃管护912亩，修枝、施肥、病虫害防治等 | 柏林沟镇岚黎村 | 猕猴桃产业园管护按照500元/亩进行补助，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 45.6 | 45.6 |  | 45.6 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 岚黎村 |  | 45 | 15 |  |
| 8 | 清水镇松梁村猕猴桃架杆拉线建设项目 | 猕猴桃架杆架线30亩 | 清水镇松梁村 | 补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 14 | 14 |  | 14 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 松梁村 |  | 7 | 1 |  |
| 9 | 卫子镇板石沟村猕猴桃管护项目 | 开展猕猴桃园区管护提升250亩（补植、修枝、培肥、病虫防治等） | 卫子镇板石沟村 | 猕猴桃产业园管护按照500元/亩进行补助，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 板石沟村 |  | 197 | 39 |  |
| 10 | 卫子镇肖家寨村脆桃管护项目 | 脆桃园管护提升200亩 | 卫子镇肖家寨村 | 脆桃园管护300元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 肖家寨村 |  | 97 | 12 |  |
| 11 | 虎跳镇陈江村2023年黄桃产业园管护提升 | 240亩黄桃培肥、修枝、刷干 | 虎跳镇陈江村 | 管护300元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 陈江村 |  | 38 | 24 |  |
| 12 | 太公镇太平村2023年脆桃管护提升项目 | 脆桃园管护提升200亩 | 太公镇太平村 | 脆桃园管护300元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 太平村 |  | 102 | 11 |  |
| 13 | 清水镇玉莲村脆桃产业园管护提升项目 | 脆桃园管护提升200亩 | 清水镇玉莲村 | 脆桃园管护300元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 玉莲村 |  | 259 | 51 |  |
| 14 | 王家镇银鱼村脆桃产业园改良项目 | 5社集体产业园脆桃品种改良32.7亩（嫁接1800株）。 | 王家镇银鱼村 | 品种改良1100元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 银鱼村 | 1 | 566 | 83 |  |
| 15 | 卫子镇肖家寨村2023年第一批中央财政衔接资金脆桃改良项目 | 集体产业园脆桃品种改良50亩 | 卫子镇肖家寨村 | 品种改良600元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 肖家寨村 |  | 56 | 13 |  |
| 16 | 虎跳镇竹江村2023年软籽石榴园建设项目 | 土地翻耕150亩、栽植软籽石榴150亩。 | 虎跳镇竹江村 | 土地翻耕500元/亩，2-3年生石榴苗15元/株（树径1.5厘米、每亩110株） | 12月30日前完成 | 32.25 | 32.25 |  | 32.25 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 竹江村 |  | 150 | 42 |  |
| 17 | 虎跳镇三公村2023年石榴产业园管护提升项目 | 石榴产业园基地管护500亩，开展除草、施肥、修枝等 | 虎跳镇三公村1组、5组、6组、9组 | 管护300元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 三公村 | 1 | 52 | 6 |  |
| 18 | 昭化镇牛头村柿子产业发展项目 | 栽植柿子树500棵,提升100亩柿子园管护质量 | 昭化镇牛头村4、6社 | 栽植8--10公分柿子树500棵，并对栽植100亩的柿子树施肥、修剪，打药。 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 牛头村 | 1 | 237 | 71 |  |
| 19 | 红岩镇长梁村李子园品种改良 | 将原品种改良为蜂糖李品种，面积200亩 | 红岩镇长梁村 | 蜂糖李品种改良600元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 长梁村 |  | 519 | 82 |  |
| 20 | 2023年核桃园区巩固提升项目 | 巩固提升射箭、红岩等镇核桃园区，改建兼用采穗圃50亩，新建核桃初加工车间2处，开展有机认证1000亩等 | 射箭镇、红岩镇、柏林沟镇、卫子镇、磨滩镇 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 138 | 138 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区林业局 | 相关镇人民政府 | 1 | 132 | 22 |  |
| 21 | 射箭镇晒金村羌脆李产业园管护项目 | 管护提升400亩，新建滴灌160亩，品改30亩。 | 射箭镇晒金村 | 管护300元/亩，滴灌1000元/亩，品改600元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 29.8 | 29.8 |  | 29.8 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 晒金村 | 1 | 78 | 35 |  |
| 22 | 射箭镇晒金村瓜蒌产业园巩固提升项目 | 管护提升100亩（补杆架线、补苗、培肥） | 射箭镇晒金村 | 管护600元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 晒金村 |  | 55 | 24 |  |
| 23 | 卫子镇石井铺村牧草基地建设项目 | 种植牧草200亩，含土地培肥翻耕等。 | 卫子镇石井铺村 | 补助500元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 石井铺村 |  | 78 | 9 |  |
| 24 | 柏林沟镇马蹄滩村2023年牧草种植（集体经济） | 种植牧草300亩，含土地培肥翻耕等。 | 柏林沟镇马蹄滩村 | 补助500元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区农业农村局 | 马蹄滩村 |  | 180 | 34 |  |
| 25 | 王家镇新华村新华香菇产业园区提升项目 | 购置高温灭菌柜2套，购置菌袋框2套，3.5吨钗车1台，更换4间冷库制冷设备4套，维修养菌棚120个，维修生产棚160个。 | 王家镇新华村二社 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 新华村 |  | 138 | 4 |  |
| 26 | 2023年有机（油）茶种植基地建设项目 | 新建1000亩有机茶叶基地，并配套完善园区基础设施. | 卫子镇千秋村 | 按照有机茶种植标准进行栽植，当年茶苗成活率不低于85%。 | 12月30日前完成 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区林业局 | 相关镇人民政府 |  | 22 | 2 |  |
| 27 | 昭化镇松宁村魔芋产业园扩建 | 魔芋产业园巩固发展60亩，新发展30亩，完善储藏、灌溉设施等。 | 昭化镇松宁村1/社 | 补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 45 | 45 |  | 45 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 | 是 | 区乡村振兴局 | 松宁村 |  | 75 | 7 |  |
| 28 | 昭化镇天雄村集体经济发展项目 | 天雄村集体经济发展项目 | 昭化镇天雄村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 150 | 150 |  |  | 150 |  | 市级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 天雄村 |  | 52 | 8 |  |
| 29 | 柏林沟镇金岚村2023年集体金丝黄菊园区建设 | 种植金丝黄菊150亩，土地旋耕150亩 | 柏林沟镇金岚村 | 金丝黄菊按照500元/亩补助（含土地旋耕），补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 金岚村 |  | 52 | 26 |  |
| 30 | 昭化区集体经济示范村建设项目 | 围绕粮油、畜禽、文旅等产业发展，购置农业社会化服务设施设备8套以上，完善社会化服务机械放置厂房（厂棚等）4个以上；开展桃园提档升级1个；建设村综合服务中心1处；鼓励村与村抱团发展肉牛、土鸡、水产等养殖产业；扩建农文旅基地1个；并配套基础设施。 | 卫子镇中山村、王家镇红庙村、磨滩镇百胜村、元坝镇普子村、红岩镇坪林村、昭化镇南马村、柏林沟镇长岭村、清水镇安山村、太公镇玄贞村、虎跳镇毗鹿村、青牛镇白牛村、卫子镇新场村、卫子村、王家镇金星村、柏林沟镇助国村、射箭镇潼梓村、五房村、红岩镇华丰村、清水镇文华村、太公镇双庙村、虎跳镇南斗村 | 市级示范村补助50万元/个，区级示范村补助40万元/个。 | 12月30日前完成 | 950 | 590 | 360 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 卫子镇中山村、王家镇红庙村、磨滩镇百胜村、元坝镇普子村、红岩镇坪林村、昭化镇南马村、柏林沟镇长岭村、清水镇安山村、太公镇玄贞村、虎跳镇毗鹿村、青牛镇白牛村、卫子镇新场村、卫子村、王家镇金星村、柏林沟镇助国村、射箭镇潼梓村、五房村、红岩镇华丰村、清水镇文华村、太公镇双庙村、虎跳镇南斗村 |  | 2320 | 860 |  |
| 31 | 昭化区中省扶持村级集体经济发展项目 | 壮大七个村集体经济（元坝镇大坝村、昭化镇天雄村、柏林沟镇双龙村、太公镇太公岭村、虎跳镇紫金村、王家镇晋贤村、磨滩镇桂花村） | 昭化区 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 700 | 700 |  |  |  | 105 | 区级财政衔接资金105万元、中央农业生产发展资金595万元 |  |  | 区农业农村局 | 相关村 |  | 1032 | 430 |  |
| 32 | 昭化区2023年油茶基地建设 | 新建油茶基地3000亩 | 卫子镇、柏林沟镇、清水镇、红岩镇、王家镇、元坝镇 | 按油茶种植标准栽植，补助200元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 60 | 60 |  | 50 |  |  | 中央财政衔接资金50万元、中央农业生产发展资金10万元 |  |  | 区林业局 | 各村 |  | 120 | 25 |  |
| 33 | 昭化区2023年笋用竹基地综合管护项目 | 开展3000亩笋用竹综合管护，建初加工点1个。 | 柏林沟镇、卫子镇、清水镇、虎跳镇、青牛镇 | 完成补植、施肥、清杂、病虫害防治等，补植成活率不低于85%，补助200元/亩，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 80 | 80 |  | 80 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区林业局 | 相关镇政府 | 2 | 152 | 50 |  |
| **1.1.2** | **养殖业基地** |  |  |  |  | **1992.72** | **1992.72** | **0** | **1655.21** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 昭化区2022年突破性肉牛羊发展补助项目 | 新（扩）建圈舍27000平方米；散养户肉牛羊出栏补助100万元；新引进良种母牛、引进良种种羊（含种公羊）补助100万元；肉牛羊产业发展贷款贴息100万元；新建10000吨以上饲草收储中心、青储池等4个。 | 全区 | 建设类项目需符合国家畜禽养殖建设标准；种牛羊引进需在有种畜禽生产经营资质企业引种。 | 8月30日前完成（项目财政投资1000万元，2022年已安排资金671.78万元） | 328.22 | 328.22 |  | 328.22 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 3279 | 768 |  |
| 35 | 昭化区2023年突破性肉牛羊发展补助项目 | 新（扩）建圈舍27000平方米；散养户肉牛羊出栏补助100万元；新引进良种母牛、引进良种种羊（含种公羊）补助100万元；肉牛羊产业发展贷款贴息100万元；新建10000吨以上饲草收储中心、青储池等4个。 | 全区 | 建设类项目需符合国家畜禽养殖建设标准；种牛羊引进需在有种畜禽生产经营资质企业引种。 | 12月30日前完成 | 1000 | 1000 |  | 685.49 |  |  | 中央财政衔接资金685.49万元、中央水利发展资金298.87万元、中央农业生产发展资金15.64万元 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 3279 | 768 |  |
| 36 | 昭化区2023年水产养殖项目 | 1万亩生态有机鱼静养基地及配套生产设施，乡镇沿湖垂钓点位建设及配套设施，1万平方米水上休闲平台建设 | 虎跳镇、青牛镇 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 386 | 251 |  |
| 37 | 虎跳镇竹江村生猪、肉牛养殖场配套设施建设项目 | 新建化粪池1个（6\*4\*2.1米），粪棚1个（18.5\*17.5米），蓄水池1个（100立方米），水渠整治210米，料塔1个，消毒房4平方米，围墙加固50米及配套设施，新建牛场管理费63平方米。 | 虎跳镇竹江村 | 建设类项目需符合国家畜禽养殖建设标准；种牛羊引进需在有种畜禽生产经营资质企业引种。 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 竹江村 | 6 | 383 | 31 |  |
| 38 | 卫子镇保民村肉牛养殖场生产用水配套项目 | 5000米饮水管网、相关配件、管网开挖及回填 | 卫子镇保民村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 保民村 |  | 252 | 25 |  |
| 39 | 清水镇金紫村肉牛养殖配套项目 | 新建干粪棚600平方米 | 清水镇金紫村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 金紫村 |  | 607 | 130 |  |
| 40 | 红岩镇青光村2023年肉牛养殖项目 | 新建牛场隔离房200平方米。 | 红岩镇青光村 | 牛场隔离房750元/平方米补助，补助面积以验收面积为准。 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 青光村 |  | 310 | 38 |  |
| 41 | 磨滩镇磨滩村2023年肉牛养殖项目 | 青储草料加工房600平方米、青储池200立方米 | 磨滩镇磨滩村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 磨滩村 | 1 | 12 | 9 |  |
| 42 | 射箭镇帽壳村肉牛养殖提升项目 | 配套设施提升，购置青储饲料加工一体机1台，饲料搅拌机1台。 | 射箭镇帽壳村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 帽壳村 | 1 | 233 | 44 |  |
| 43 | 卫子镇肖家寨村生猪养殖项目 | 润安家庭农场建生猪养殖饲料加工房100平方米，配套拌料机一台等 | 卫子镇肖家寨村 | 加工房及配套设施满足生产经营需要，质量达到行业相关建设验收要求。财政资金投入形成的资产股权量化给村集体。 | 12月30日前完成 | 8 | 8 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 卫子镇、肖家寨村 |  | 647 | 150 |  |
| 44 | 射箭镇云峰村鹌鹑养殖厂巩固提升项目 | 维修养殖大棚1000平方米。 | 射箭镇云峰村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 云峰村 |  | 120 | 33 |  |
| 45 | 射箭镇前锋村蛋鸡养殖巩固提升项目 | 新建钢架蛋鸡棚2000平方，配套蛋鸡产蛋床，维修整治鸡大棚10个。 | 射箭镇前锋村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 65 | 65 |  | 65 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 前锋村 |  | 80 | 40 |  |
| 46 | 太公镇太公岭村土鸡养殖园区建设 | 土鸡养殖园区产业道路460米、水沟200米、硬化坝子160㎡，剑门土鸡养大棚维修28个、新建抗旱池3口等。 | 太公镇太公岭村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 32 | 32 |  | 32 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 太公岭村 |  | 138 | 14 |  |
| 47 | 清水镇树丰村剑门关土鸡养殖项目 | 育雏鸡棚2个（2400平方米）及配套设施设备 | 清水镇树丰村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 树丰村 |  | 135 | 12 |  |
| 48 | 青牛镇苏山村2023年新建小家禽育雏中心建设项目 | 新建小家禽育雏场1200㎡（含配套设施），生产用房1处。 | 青牛镇苏山村3组 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 45 | 45 |  | 45 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 苏山村 |  | 522 | 83 |  |
| 49 | 磨滩镇稻鸭棚建设项目 | 新建稻鸭棚3600m²，改建稻鸭棚10000m² | 磨滩镇百胜村、长青村、中华村、金堂村、金华村、桂花村、佛岩村 | 新改建稻鸭棚满足稻鸭生活、产蛋生活区分离，干湿分区，配备照明设备，整治稻鸭游泳池，布设围网。稻鸭棚结构符合国家畜禽养殖建设标准，配套设施设备功能完善。 | 12月30日前完成 | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 磨滩镇 | 4 | 852 | 85 |  |
| 50 | 磨滩镇磨滩村2023年稻鸭棚建设项目 | 建稻鸭养殖大棚2000平方米。 | 磨滩镇磨滩村 | 新建稻鸭棚满足稻鸭生活、产蛋生活区分离，干湿分区，配备照明设备，整治稻鸭游泳池，布设围网。稻鸭棚结构符合国家畜禽养殖建设标准，配套设施设备功能完善。 | 12月30日前完成 | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 磨滩村 | 1 | 13 | 10 |  |
| **1.1.3** | **水产养殖业发展** |  |  |  |  | **37** | **37** | **0** | **25** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 王家镇方山村2023年集体鱼塘治漏、加盖维修项目 | 扩建、维修鱼塘4口 | 王家镇方山村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 12 | 12 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 方山村 |  | 454 | 107 |  |
| 52 | 红岩镇照壁村2023年生态鱼塘盖维修整治 | 清理河沟1.5公里，重建堡坎80立方米 | 红岩镇照壁村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 照壁村 |  | 307 | 65 |  |
| 53 | 清水镇清凉村鱼塘整治项目 | 盛家垭鱼塘扩宽及清淤1600立方米，塘盖加宽及加高60米，堡坎70米，内坝硬化300米，塘盖硬化50米，安装护栏120米 | 清水镇清凉村5组 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 清凉村 | 1 | 60 | 10 |  |
| **1.1.4** | **休闲农业与乡村旅游** |  |  |  |  | **136** | **136** | **0** | **136** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 卫子镇2022年贡米园区文化走廊建设项目 | 建设道路5公里和旅游设施等。 | 卫子镇新荣村、保民村、千秋村 | 《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2013）、《旅游景区公共信息导向系统设置规范》(LB/T 013-2011) | 8月30日前完成（项目财政投资320万元，2022年已安排资金260万元） | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区文旅体局 | 区文旅体局 |  | 47 | 22 |  |
| 55 | 卫子镇2022年贡米园区农旅融合观光走廊建设项目 | 研学基地1处、配套旅游基础设施21处等。 | 卫子镇新荣村 | 《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2013）、《旅游景区公共信息导向系统设置规范》(LB/T 013-2011) | 8月30日前完成（项目财政投资280万元，2022年已安排资金220万元） | 60 | 60 |  | 60 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区文旅体局 | 区文旅体局 |  | 47 | 22 |  |
| 56 | 卫子镇新荣村村集体经济发展项目 | 提升农旅融合休闲农庄1处。 | 卫子镇新荣村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 新荣村 |  | 47 | 22 |  |
| **1.2** | **加工流通项目** |  |  |  |  | **1119** | **1119** | **0** | **579** | **22** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **农产品仓储保鲜冷链基础设施建设** |  |  |  |  | **150** | **150** | **0** | **0** | **22** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 虎跳镇东岩村冻库建设项目 | 新建冻库50平方米配套相关设施设备 | 虎跳镇东岩村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 22 | 22 |  |  | 22 |  | 市级财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 东岩村 |  | 511 | 97 |  |
| 58 | 王家镇红庙村农资、农机及仓储中心建设项目 | 王家镇红庙村建设农资、农机及仓储中心800㎡ | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 128 | 128 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 466 | 20 |  |
| **1.2.2** | **加工业** |  |  |  |  | **219** | **219** | **0** | **179** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 青牛镇苏山村2023年王家贡米深加工项目 | 厂房建设500㎡，钢架结构彩钢瓦24砖墙体地面全硬化，购买加工整套设备组合米机MLNS15/15一套，二次碾米机MJ—150一台，大米水雾抛光机MPG150，电脑包装秤50A，电缆线、通风管和真空包装机等其他设施设备。购买烘干设备谷王5HX215D循环式谷物烘干机。 | 青牛镇苏山村4组 | 符合国家食品加工建设标准，配套设施设备功能完善。 | 12月30日前完成 | 63 | 63 |  | 63 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 苏山村 |  | 522 | 83 |  |
| 60 | 王家镇文星村新建菊花烘干房项目 | 厂房建设总面积300㎡，仓储50㎡，厂区硬化面积300㎡及彩钢棚，采购菊花烘干设备1台. | 王家镇文星村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 文星村 |  | 45 | 34 |  |
| 61 | 柏林沟镇马蹄滩村2023青饲料加工设备建设 | 新建1000平方米厂房，购买加工收储设备2套， | 柏林沟镇马蹄滩村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 30 | 30 |  | 30 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区农业农村局 | 马蹄滩村 |  | 34 | 12 |  |
| 62 | 太公镇太平村黄花种植加工项目 | 新建厂房300㎡及配套设施，晒坝400㎡，建烘干房一个（40㎡），豪贝烘干设备一套及相关配套设施。 | 太公镇太平村5社 | 构符合国家食品加工建设标准，配套设施设备功能完善。 | 12月30日前完成 | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 太平村 |  | 639 | 65 |  |
| 63 | 磨滩镇佛岩村稻鸭皮蛋厂建设项目 | 巩固提升稻鸭皮蛋厂，增添多层滑动晾晒架10套增设卷帘门8栋及产品包装设计等 | 磨滩镇佛岩村 | 构符合国家食品加工建设标准，配套设施设备功能完善。 | 12月30日前完成 | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 佛岩村 | 1 | 342 | 64 |  |
| **1.2.3** | **品牌打造和展销平台** |  |  |  |  | **750** | **750** | **0** | **400** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 昭化区2023年特色产品产销对接和消费帮扶扶持项目 | 开展农特产品包装宣传、滞销农产品销售。 | 昭化区 | 推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题。 | 12月30日前完成 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 区乡村振兴局 | 1 | 1124 | 450 |  |
| 65 | 王家镇晋贤村农村电商（直播）服务平台和及快递物流点建设项目 | 王家镇晋贤村建设农村电商（直播）服务平台和及快递物流点1个 | 王家镇晋贤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区商合局 | 区商合局 |  | 177 | 5 |  |
| 66 | 王家贡米品牌打造项目 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村建设王家贡米品牌宣传、设施设备等 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 180 | 180 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 1030 | 320 |  |
| 67 | 卫子镇新荣村、保民村、千秋村王家贡米品牌打造项目 | 王家贡米品牌宣传、设施设备等 | 卫子镇新荣村、保民村、千秋村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 30 | 30 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 卫子镇 |  | 20 | 6 |  |
| 68 | 清水镇清凉村、普贤村、安山村王家贡米品牌打造项目 | 王家贡米品牌宣传、设施设备等 | 清水镇清凉村、普贤村、安山村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 70 | 70 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 清水镇 |  | 50 | 16 |  |
| 69 | 双凤现代农业园区红心猕猴桃品牌打造项目 | 红心猕猴桃品牌宣传、设施设备等 | 双凤园区 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 50 | 50 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区现代农业园区推进中心 |  | 436 | 143 |  |
| **1.3** | **配套设施项目** |  |  |  |  | **7811.11** | **6185.11** | **1626** | **799.88** | **140.1** | **121** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.1** | **小型农田水利设施建设** |  |  |  |  | **937.88** | **937.88** | **0** | **306.88** | **80** | **121** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 卫子镇2022年整治水库堰塘放水渠项目 | 整治放水渠13.5公里（新荣村3.2公里、保民村7.5公里、千秋村2.8公里） | 卫子镇千秋村、保民村、新荣村 | 符合水利行业建设标准。 | 8月30日前完成（项目财政投资135万元，2022年已安排资金35万元） | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 398 | 57 |  |
| 71 | 卫子镇千秋村2022年石河堰建设项目 | 新建石河堰1座，安装配套灌溉管道1.82km | 卫子镇千秋村 | 采用浆砌块石重力坝，坝长50m，坝顶宽2.0m，最大坝高9.3m。采用DN300无缝钢管及闸阀控制放水。坝脚设置10m长50cm厚C20砼现防冲护坦，灌溉管道采用DN110PE管。 | 8月30日前完成（项目财政投资60万元，2022年已安排资金20万元） | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 市级财政衔接资金 | 是 |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 99 | 55 |  |
| 72 | 红岩镇红江村渠系整治项目 | 整治渠系400米,安装喷灌管道16500米 | 红岩镇红江村 | 40cm\*40cm三面硬渠系补助200元/米（含人工）。 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 红江村 |  | 535 | 78 |  |
| 73 | 磨滩镇百胜村提灌站建设项目 | 磨滩镇百胜村新建提灌站1座 | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 65 | 65 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区水利局 | 区水利局 | 1 | 137 | 34 |  |
| 74 | 王家镇晋贤村福家阁水库灌溉渠及提水设备改造建设项目 | 王家镇晋贤村福家阁水库灌溉渠及提水设备改造1座 | 王家镇晋贤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 10 | 10 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 148 | 38 |  |
| 75 | 王家镇红庙村石马水库灌溉渠系整治项目 | 整治王家镇红庙村石马水库灌溉渠系1.5公里 | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 60 | 60 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 356 | 102 |  |
| 76 | 王家镇红庙村黑沟湾水库灌溉渠系整治项目 | 整治王家镇红庙村黑沟湾水库灌溉渠系1公里 | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 356 | 102 |  |
| 77 | 王家镇红庙村土家沟堰整治项目 | 整治王家镇红庙村土家沟堰1个 | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 80 | 80 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 356 | 102 |  |
| 78 | 磨滩镇百胜村百胜坝堰整治项目 | 整治磨滩镇百胜村百胜坝堰1个 | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 60 | 60 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 137 | 34 |  |
| 79 | 卫子镇中山村智慧水利设施配套项目 | 卫子镇中山村配套智慧水利设施4套 | 卫子镇中山村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区水利局 | 区水利局 |  | 348 | 47 |  |
| 80 | 王家镇晋贤村智慧水利设施配套项目 | 王家镇晋贤村配套智慧水利设施4套 | 王家镇晋贤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 148 | 38 |  |
| 81 | 王家镇红庙村智慧水利设施配套项目 | 王家镇红庙村配套智慧水利设施3套 | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 690 | 186 |  |
| 82 | 王家镇金星村智慧水利设施配套项目 | 王家镇金星村配套智慧水利设施4套 | 王家镇金星村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 453 | 129 |  |
| 83 | 磨滩镇百胜村智慧水利设施配套项目 | 磨滩镇百胜村配套智慧水利设施2套 | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 10 | 10 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 427 | 105 |  |
| 84 | 卫子镇保民村2022年贡米生产用水配套项目 | 整治灌溉石河堰300米，坝长60米 | 卫子镇保民村6组 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照设计审定实施方案执行。 | 8月30日前完成（项目财政投资60万元，2022年已安排资金30万元） | 30 | 30 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 269 | 39 |  |
| 85 | 卫子镇千秋村茶园生产用水项目 | 新建蓄水池19口、整治蓄水池14口，安装Φ63型PE引水管道4300米、Φ32型PE管道2600米，安装380V电力线路100米，增设引水管道增压泵1处等。 | 卫子镇千秋村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 59.44 | 59.44 |  | 19.44 | 40 |  | 中央财政衔接资金19.44万元，市级财政衔接资金40万元 | 是 |  | 区水利局 | 千秋村 |  | 142 | 22 |  |
| 86 | 柏林沟镇赤岚村茶园生产用水项目 | 在茶树育苗园新建提水泵站1处（提水净扬程70米），安装Φ75型PE提水管道350米，整治提水水源堰塘1座，新建提水蓄水池1口150立方米，安装Φ63型PE引水管道3000米、Φ32型PE管道3000米等 | 柏林沟镇赤岚村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 37.54 | 37.54 |  | 37.54 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区水利局 | 赤岚村 |  | 25 | 6 |  |
| 87 | 红岩镇天星村生态循环示范园生产（产业）用水项目 | 安装Φ50型PE引水管道1750米 | 红岩镇天星村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 6.9 | 6.9 |  | 6.9 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区水利局 | 天星村 |  | 35 | 4 |  |
| 88 | 太公镇回龙村灌溉渠系整治 | 维修整治U型渠系5公里（1\*0.8米） | 太公镇回龙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 66 | 66 |  | 66 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 | 是 | 区乡村振兴局 | 回龙村 |  | 400 | 82 |  |
| 89 | 太公镇红卫村灌溉渠系整治 | 铺设型号250pvc管道1.5千米（裤裆田堰至后头岩堰） | 太公镇红卫村3组 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 45 | 45 |  | 45 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 红卫村 |  | 70 | 3 |  |
| 90 | 太公镇高照村集体产业园渠系建设项目 | 修建U形水渠0.8公里 | 太公镇高照村 | 0.4m\*0.4m三面硬化 | 12月30日前完成 | 24 | 24 |  |  |  | 24 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 高照村 |  | 120 | 44 |  |
| 91 | 太公镇张家村石河堰抽水提灌站 | 房屋建设18平方米，电动机75kw.扬程100米，管网110mm2公里。 | 太公镇张家村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 45 | 45 |  |  |  | 45 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 张家村 |  | 45 | 6 |  |
| 92 | 射箭镇晒金村瓜蒌产业园基础设施配套项目 | 新建产业便道0.2公里，1.5米宽，12cm厚，整治山坪塘1口（盖边堰塘），新建微水池2口，32mm水管1公里，25mm水管3公里，购买水泵等。 | 射箭镇晒金村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 区级财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 晒金村 |  | 55 | 12 |  |
| 93 | 清水镇香溪村王家贡米产业带供水配套项目 | 新开挖3米宽生产路路基1500米（含山洪沟预埋110㎝涵管6根12米），开挖及回填管沟2230米，安装160㎜HOPE供水管道2230米（厚度为12-14㎜）、新建1立方米检查井（池）26个，安装160㎜三通26个、安装160㎜阀门闸开关52个等。 | 清水镇香溪村2组 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 32 | 32 |  | 32 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 香溪村 |  | 57 | 22 |  |
| **1.3.2** | **产业园区** |  |  |  |  | **6873.23** | **5247.23** | **1626** | **493** | **60.1** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 卫子镇新荣村2022年贡米综合生产能力提升项目 | 改造农田1300亩，切实稳定和提高主产区粮食自给率。 | 卫子镇新荣村1组、3组 | 符合国家《高标准农田建设技术规范》（DB51/1872-2015） | 8月30日前完成（项目财政投资325万元，2022年已安排资金225万元） | 100 | 100 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 152 | 38 |  |
| 95 | 卫子镇保民村2022年贡米综合生产能力提升项目 | 改造农田1500亩，切实稳定和提高主产区粮食自给率。 | 卫子镇保民村1组、2组、5组、6组 | 符合国家《高标准农田建设技术规范》（DB51/1872-2015） | 8月30日前完成（项目财政投资375万元，2022年已安排资金275万元） | 100 | 100 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 168 | 21 |  |
| 96 | 卫子镇千秋村2022年贡米综合生产能力提升项目 | 改造农田1500亩，切实稳定和提高主产区粮食自给率。 | 卫子镇千秋村1组、2组、3组、4组 | 符合国家《高标准农田建设技术规范》（DB51/1872-2015） | 8月30日前完成（项目财政投资375万元，2022年已安排资金275万元） | 100 | 100 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 | 是 |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 1 | 126 | 33 |  |
| 97 | 卫子镇2022年贡米园区产业道路整治项目 | 开展园区道路250米边坡水土流失治理和生态修复等。高3.5米，长50米堡坎1处。 | 卫子镇卫子村 | 符合国家或相关行业技术标准，具体按照设计审定实施方案执行。 | 8月30日前完成（项目财政投资180万元，2022年已安排资金145万元） | 35 | 35 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 96 | 47 |  |
| 98 | 清水镇清凉村、普贤村、安山村、龙凤村田坎黄花建设项目 | 清水镇清凉村、普贤村、安山村、龙凤村发展田坎黄花200亩 | 清水镇清凉村、普贤村、安山村、龙凤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 80 | 80 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 清水镇清凉村、普贤村、安山村、龙凤村 |  | 450 | 35 |  |
| 99 | 清水镇清凉村生态护坡配套项目 | 清水镇清凉村配套生态护坡2000m³ | 清水镇清凉村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 90 | 90 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 清凉村 | 1 | 195 | 21 |  |
| 100 | 清水镇龙凤村生态护坡配套项目 | 清水镇龙凤村配套生态护坡2100m³ | 清水镇龙凤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 94.5 | 94.5 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 龙凤村 | 1 | 180 | 41 |  |
| 101 | 清水镇清凉村生产道路建设项目 | 清水镇清凉村配套生产道路0.48公里 | 清水镇清凉村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 19.2 | 19.2 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 清凉村 | 1 | 102 | 11 |  |
| 102 | 清水镇清凉村灌溉渠系修复项目 | 清水镇清凉村修复灌溉渠系1.5公里 | 清水镇清凉村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 清凉村 | 1 | 195 | 21 |  |
| 103 | 清水镇龙凤村田间灌溉渠系配套项目 | 清水镇龙凤村配套田间灌溉渠系2公里 | 清水镇龙凤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 龙凤村 | 1 | 180 | 41 |  |
| 104 | 卫子镇元柏村养殖场信息化设施配套项目 | 卫子镇元柏村配套养殖场信息化设施1套 | 卫子镇元柏村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 50 | 20 | 30 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 元柏村 |  | 216 | 25 |  |
| 105 | 清水镇普贤村灌溉引水管网建设项目 | 配套灌溉管网500米，中转水池2个。 | 清水镇普贤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 解决农业生产用水，提高农业生产效益 | 10 | 10 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 普贤村 |  | 95 | 20 |  |
| 106 | 农废收集中转站建设项目 | 卫子镇中山村农废收集中转站建设1处 | 卫子镇中山村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 273 | 43 |  |
| 107 | 农废收集中转站建设项目 | 王家镇晋贤村农废收集中转站建设1处 | 王家镇晋贤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 414 | 26 |  |
| 108 | 农废收集中转站建设项目 | 王家镇红庙村农废收集中转站建设1处 | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 466 | 20 |  |
| 109 | 农废收集中转站建设项目 | 王家镇金星村农废收集中转站建设1处 | 王家镇金星村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 409 | 60 |  |
| 110 | 农废收集中转站建设项目 | 磨滩镇百胜村农废收集中转站建设1处 | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 340 | 46 |  |
| 111 | 有机肥生产车间建设项目 | 磨滩镇百胜村建设有机肥生产车间3000㎡ | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 450 | 450 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 340 | 46 |  |
| 112 | 有机肥原料堆场建设项目 | 磨滩镇百胜村建设有机肥原料堆场6000㎡ | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 300 | 300 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 340 | 46 |  |
| 113 | 蚯蚓养殖基地建设项目 | 磨滩镇百胜村建设蚯蚓养殖基地50亩 | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 750 | 750 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 340 | 46 |  |
| 114 | 标准化无废养殖园区提升项目 | 磨滩镇百胜村标准化无废养殖园区提升1个 | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 50 | 50 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 340 | 46 |  |
| 115 | 昭化镇朝阳村猕猴桃等特色产业基地巩固提升项目 | 巩固提升猕猴桃等特色产业基地1500亩 | 昭化镇朝阳村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 450 | 75 | 375 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 朝阳村 |  | 120 | 23 |  |
| 116 | 红岩镇天星村猕猴桃等特色产业基地巩固提升项目 | 巩固提升猕猴桃等特色产业基地160亩 | 红岩镇天星村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 48 | 8 | 40 | 8 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区农业农村局 | 天星村 |  | 452 | 56 |  |
| 117 | 红岩镇坪林村黄桃等特色产业基地巩固提升项目 | 巩固提升黄桃等特色产业基地350亩 | 红岩镇坪林村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 105 | 17.5 | 87.5 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 坪林村 |  | 627 | 49 |  |
| 118 | 昭化镇朝阳村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥400亩 | 昭化镇朝阳村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 28 | 28 |  | 28 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 朝阳村 |  | 230 | 18 |  |
| 119 | 清水镇松梁村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥400亩 | 清水镇松梁村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 28 | 28 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 松梁村 |  | 404 | 40 |  |
| 120 | 太公镇张家村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥100亩 | 太公镇张家村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 7 | 7 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 张家村 |  | 30 | 13 |  |
| 121 | 虎跳镇大雾村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥210亩 | 虎跳镇大雾村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 14.7 | 14.7 |  | 14.7 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区农业农村局 | 大雾村 |  | 94 | 18 |  |
| 122 | 虎跳镇东岩村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥100亩 | 虎跳镇东岩村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 7 | 7 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 东岩村 |  | 63 | 10 |  |
| 123 | 虎跳镇毗鹿村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥290亩 | 虎跳镇毗鹿村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 20.3 | 20.3 |  | 20.3 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 毗鹿村 |  | 75 | 13 |  |
| 124 | 卫子镇肖家寨村土地培肥项目 | 土地旋耕200亩，培肥。 | 卫子镇肖家寨村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 肖家寨村 |  | 89 | 20 |  |
| 125 | 清水镇清凉村王家贡米产业基地建设项目 | 新建王家贡米产业基地120亩，配套生产道路、渠系等基础设施 | 清水镇清凉村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 36 | 36 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 清凉村 | 1 | 625 | 79 |  |
| 126 | 昭化镇朝阳村双凤现代农业园区农业社会化服务中心建设项目 | 建设农业社会化服务中心200㎡ | 昭化镇朝阳村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 36 | 36 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 朝阳村 |  | 56 | 13 |  |
| 127 | 昭化镇灯杆村猕猴桃等特色产业基地巩固提升项目 | 巩固提升猕猴桃等特色产业基地700亩 | 昭化镇灯杆村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 210 | 35 | 175 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 灯杆村 |  | 145 | 45 |  |
| 128 | 红岩镇红寨村猕猴桃等特色产业基地巩固提升项目 | 巩固提升猕猴桃等特色产业基地350亩 | 红岩镇红寨村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 105 | 17.5 | 87.5 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 红寨村 |  | 462 | 70 |  |
| 129 | 红岩镇照壁村猕猴桃等特色产业基地巩固提升项目 | 巩固提升猕猴桃等特色产业基地70亩 | 红岩镇照壁村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 21 | 3.5 | 17.5 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 照壁村 |  | 307 | 65 |  |
| 130 | 红岩镇长梁村脆李等特色产业基地巩固提升项目 | 巩固提升李子等特色产业基地200亩 | 红岩镇长梁村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 60 | 10 | 50 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 长梁村 |  | 519 | 82 |  |
| 131 | 红岩镇红寨村猕猴桃等特色水果园蔬菜套作项目 | 猕猴桃等特色水果园套作蔬菜350亩 | 红岩镇红寨村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 52.5 | 21 | 31.5 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 红寨村 |  | 462 | 70 |  |
| 132 | 猕猴桃等特色水果园小杂粮套作项目 | 套作猕猴桃等特色水果园小杂粮6000亩 | 双凤园区滨湖园区紫云园区 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 180 | 72 | 108 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 项目所在村 |  | 760 | 265 |  |
| 133 | 元坝镇2023年金花村低质低效园区改造项目 | 改造低质低效园区200亩 | 元坝镇金花村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 80 | 40 | 40 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 金花村 |  | 124 | 46 |  |
| 134 | 元坝镇大坝村低质低效园区改造项目 | 改造低质低效园区200亩 | 元坝镇大坝村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 80 | 40 | 40 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 大坝村 |  | 145 | 30 |  |
| 135 | 元坝镇五一村猕猴桃产业园配套设施建设项目 | 新建灌溉用水堰塘1口，维修整治堰塘1口，肥水提灌站1处，加宽道路0.3公里。 | 元坝镇五一村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 30 | 30 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 五一村 |  | 128 | 30 |  |
| 136 | 猕猴桃产业园受灾苗木补助项目 | 猕猴桃产业园受灾苗木补助31万株 | 双凤园区滨湖园区紫云园区 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 217 | 217 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 项目所在村 |  | 568 | 248 |  |
| 137 | 昭化区特色水果绿色防控技术推广项目 | 昭化区推广特色水果绿色防控技术6200亩 | 双凤园区滨湖园区紫云园区 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 186 | 62 | 124 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 项目所在村 |  | 590 | 121 |  |
| 138 | 昭化镇灯杆村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥600亩 | 昭化镇灯杆村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 42 | 42 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 灯杆村 |  | 287 | 27 |  |
| 139 | 红岩镇红寨村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥350亩 | 红岩镇红寨村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 24.5 | 24.5 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 红寨村 |  | 462 | 70 |  |
| 140 | 红岩镇照壁村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥100亩 | 红岩镇照壁村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 7 | 7 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 照壁村 |  | 307 | 65 |  |
| 141 | 清水镇石庙村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥600亩 | 清水镇石庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 42 | 42 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 石庙村 | 1 | 380 | 51 |  |
| 142 | 太公镇太公岭村猕猴桃园有机肥推广项目 | 推广猕猴桃有机肥100亩 | 太公镇太公岭村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 7 | 7 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 太公岭村 |  | 56 | 15 |  |
| 143 | 竹产业园区巩固提升建设项目 | 主要开展笋用竹补植补栽和综合管护500亩，配套园区厕所2座等基础设施。 | 卫子镇、柏林沟镇插江沿岸 | 按照笋用竹种植标准进行补植补栽，当年笋用竹成活率不低于85%。 | 12月30日前完成 | 215 | 215 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区林业局 | 区林业局 |  | 50 | 5 |  |
| 144 | 昭化区林菌（禽）现代林业园区建设项目 | 为创建2023年市级现代林业园区，拟新建林下菌类种植产业基地500亩，并配套基础设施 | 红岩镇天星村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 200 | 200 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区林业局 | 区林业局 |  | 20 | 3 |  |
| 145 | 卫子镇新荣村林下经济建设项目 | 发展林下经济100亩 | 卫子镇新荣村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 80 | 80 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区林业局 | 新荣村 |  | 10 | 5 |  |
| 146 | 卫子镇新荣村农产品集散地建设项目 | 建设物流广场1500㎡ | 卫子镇新荣村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 90 | 90 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 1 | 152 | 38 |  |
| 147 | 卫子镇新荣村王家贡米育种基地护坡建设项目 | 建设王家贡米育种基地护坡1处 | 卫子镇新荣村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 25 | 25 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 新荣村 |  | 207 | 23 |  |
| 148 | 王家贡米育种气候室建设项目 | 建设王家贡米育种气候室300平方米，配套温光水气等气候环境控制设施等。 | 卫子镇新荣村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 90 | 90 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 新荣村 |  | 197 | 19 |  |
| 149 | 卫子镇新荣村农业社会化服务中心内部功能设施配套项目 | 配套农业社会化服务中心内部功能设施300㎡ | 卫子镇新荣村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 66 | 66 |  |  |  |  | 中央农村综合改革转移支付资金53万元、中央农业生产发展资金13万元 |  |  | 区委组织部 | 新荣村 | 1 | 253 | 32 |  |
| 150 | 2022年猕猴桃种业科技示范园建设 | 建设标准化猕猴桃种业科技示范园68亩（包括红肉猕猴桃品比及设施栽培示范区15亩、绿(黄)肉猕猴桃品比及露地栽培示范区20亩、园区智慧管护及优质雄花粉生产区5亩、抗性砧木扦插及营养袋壮苗培育区8亩、雄株专类品比园及网室栽培示范区15亩、抗性砧木种质资源圃及采穗区5亩）。配套建设园区智慧管护中心1500平方米（包括园区管控中心、园区肥水一体化控制中心、园区农资配送中心、园区农机具存放场）和环境指标自动采集系统、生产视频监控系统、预警信息系统、智能控制系统、质量全程可追溯系统等。 | 昭化镇灯杆村2组 | 改土建园方式以满足机械化生产为原则、示范的品种以国内品种为主且不存在知识产权纠纷、示范的所有技术应具有“三性”特征（即前瞻性、实用性、展示性），严格按照项目设计实施方案科学施工，项目建设质量符合相关行业标准。 | 8月30日前完成（项目财政投资350万元，2022年已安排资金150万元） | 200 | 200 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 2 | 26 | 12 |  |
| 151 | 广元市昭化区猕猴桃种业科技创新科技示范园建设项目（二期） | 新猕猴桃雄花粉生产工厂（包括检验检测室）1500平方米、智慧管护中心1500平方米、农事服务中心400平方米，相关配套设备购置及安装，道路拓宽600米等。 | 昭化镇灯杆村2组 | 符合国家相关行业标准 | 12月30日前完成 | 200 | 200 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 1 | 26 | 12 |  |
| 152 | 清水镇普贤村粮油现代农业园区猕猴桃产业提升项目 | 山坪塘整治2口，土壤培肥430亩，水肥一体化2组。 | 清水镇普贤村5组 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 60.1 | 60.1 |  |  | 60.1 |  | 市级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 普贤村 | 1 | 95 | 20 |  |
| 153 | 2022年王家贡米园区林网建设项目 | 森林抚育（含灌丛清理）644亩，种植淫羊藿、菖蒲等8万余株，配套基础设施。 | 卫子镇保民村、千秋村、新荣村、王家镇晋贤村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 8月30日前完成（项目财政投资206万元，2022年已安排资金120万元） | 86 | 86 |  | 86 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区林业局 | 区林业局 | 1 | 55 | 15 |  |
| 154 | 清水镇王家贡米清水园区2022年林下经济建设项目 | 开展森林抚育300亩，林下种植草本中药材200亩，林缘种植木本中药材6公里。 | 清水镇龙凤村、普贤村、清凉村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 8月30日前完成（项目财政投资150万元，2022年已安排资金100万元） | 50 | 50 |  | 50 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区林业局 | 区林业局 | 1 | 25 | 6 |  |
| 155 | 省级现代林业园区巩固提升项目 | 巩固提升园区9000亩，完善相关配套设施等 | 射箭镇 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 100 | 100 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区林业局 | 相关镇人民政府 |  | 132 | 45 |  |
| 156 | 射箭镇五房村五房岭林下经济产业园建设项目 | 发展林下经济1000亩，并配套水、路、渠等基础设施。 | 射箭镇五房村 | 按照相关林下中药材种植标准进行栽植，当年中药材成活率不低于80%。 | 6月30日前完成 | 280 | 130 | 150 | 130 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区林业局 | 区林业局 |  | 98 | 26 |  |
| 157 | 射箭镇大包梁林下经济产业园建设项目 | 发展林下经济3000亩，并配套水、路、渠等基础设施。 | 射箭镇五房村、云峰村、帽壳村 | 按照相关林下中药材种植标准进行栽植，当年中药材成活率不低于80%。 | 8月30日前完成（项目财政投资350万元，2022年已安排资金270万元） | 350 | 80 | 270 | 80 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区林业局 | 区林业局 |  | 111 | 39 |  |
| 158 | 射箭镇五房村2022年药博园核心园区巩固提升建设项目 | 昭化药博园核心区巩固提升基地面积4500平方米，并配套遮荫架等设施设备。 | 射箭镇五房村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 8月30日前完成（项目财政投资99万元，2022年已安排资金50万元） | 49 | 49 |  | 49 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区林业局 | 区林业局 |  | 15 | 5 |  |
| 159 | 昭化镇天雄村菜博园基础配套工程建设项目 | 新建园区道路450米，新建浆砌卵石排水沟875米，新建沉沙蓄水池4处、涵管3处等。 | 昭化镇天雄村 | 新建道路3.5米宽、厚20厘米、混凝土强度等级为C25；排水沟采用M5水泥砂浆重新砌筑；预埋φ1000混凝土涵管；其他基础配套符合相关行业建设技术规范和质量。 | 6月30日前完成 | 137.43 | 137.43 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 830 | 53 |  |
| 160 | 柏林沟镇马蹄滩村2023年优质粮油示范带建设 | 种植优质粮油60亩，整治灌溉山坪塘1口 | 柏林沟镇马蹄滩村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区农业农村局 | 马蹄滩村 | 1 | 34 | 12 |  |
| 161 | 王家贡米育种基地基础设施提升项目 | 卫子镇新荣村整治田间滑坡面积3000㎡，新建混凝土排水沟250米，砖砌排水沟160米，种植土回填1000m³等 | 卫子镇新荣村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 85 | 85 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 152 | 38 |  |
| **1.4** | **产业服务支撑项目** |  |  |  |  | **2809.95** | **2492.5** | **317.45** | **244** | **0** | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.1** | **智慧农业** |  |  |  |  | **840.95** | **723.5** | **117.45** | **0** | **0** | **30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 卫子镇王家贡米育种实验室科研设施设备配套项目 | 配套实验室试验台1套，种子资源库1个，配套水稻外观性状、产量分析、品质分析等试验装备（仪器）各1套，配套相关试验耗材等。 | 卫子镇新荣村3组 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，相关配套设施设备齐全，具体按照设计审定实施方案执行。 | 6月30日前完成 | 100 | 100 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 596 | 165 |  |
| 163 | 卫子镇新荣村王家贡米育种基地专业化、标准化提升项目 | 提升王家贡米育种基地15亩 | 卫子镇新荣村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 22.5 | 22.5 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 王家贡米研究所 |  | 697 | 240 |  |
| 164 | 卫子镇新荣村王家贡米优质稻品种选育项目 | 王家贡米优质稻品种选育 | 卫子镇新荣村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 80 | 80 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 王家贡米研究所 |  | 328 | 107 |  |
| 165 | 数字农场试点建设项目 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村建设数字农场试点1套 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 300 | 300 |  |  |  |  | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金260万元、中央农业生产发展资金40万元 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 1030 | 320 |  |
| 166 | 病虫害绿色防控设施配套项目 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村配套病虫害绿色防控设施100套 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 35 | 35 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 1030 | 320 |  |
| 167 | 王家镇红庙村省农科院院士专家工作站建设项目 | 王家镇红庙村建设省农科院院士专家工作站1个 | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 10 | 10 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 466 | 20 |  |
| 168 | 清水镇粮油园区育秧大棚及配套设施建设项目 | 建设育秧大棚及配套设施7.6亩 | 清水镇龙凤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 龙凤村 | 1 | 555 | 100 |  |
| 169 | 广元市昭化区2023年新型农业经营主体农特产品营销推广项目 | 优化农产品品牌，以“葭萌农臻”商标品牌为基础，引导商标注册20个以上，新认证有机、绿色、无公害农产品6个以上；完善农产品生产供应链，分片区建设农产品精选场3个、并配套农产品筛选机，租赁仓储场所1个、并配套基础设施设备；提升农产品特色结构性包装，创新设计包装10套，并根据市场情况印制产品包装；深入开展农产品宣传，培训等。 | 昭化区 | 符合营销推广标准 | 12月30日前完成 | 197.45 | 80 | 117.45 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 1 | 3279 | 768 |  |
| 170 | 黄桃新品种试验示范推广项目 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村推广黄桃新品种30000苗 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区农业农村局 | 卫子镇中山村、王家镇晋贤村、红庙村、金星村、磨滩百胜村 |  | 320 | 98 |  |
| 171 | 王家镇安平村2023年“王家贡米”土地培肥项目 | 有机肥400元/吨，购买651吨有机肥，用于814亩土地 | 王家镇安平村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 26 | 26 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 安平村 |  | 86 | 2 |  |
| **1.4.2** | **农业社会化服务** |  |  |  |  | **1969** | **1769** | **200** | **244** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 卫子镇新荣村2022年王家贡米农业产业社会化服务中心建设 | 建设王家贡米农业产业社会化服务中心800平方米（含农机、农技、植保、农资）及附属设施等 | 卫子镇新荣村3组 | 主体工程建设质量达标，相关配套设施设备齐全，质量合格，具体按照设计审定实施方案执行。 | 8月30日前完成（项目财政投资385万元，2022年已安排资金350万元） | 35 | 35 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 233 | 59 |  |
| 173 | 卫子镇保民村2022年社会化服务中心建设 | 社会化服务中心400平方米及配套设施设备等 | 卫子镇保民村 | 主体工程建设质量达标，相关配套设施设备齐全，质量合格，具体按照设计审定实施方案执行。 | 8月30日前完成（项目财政投资150万元，2022年已安排资金135万元） | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 卫子镇 |  | 275 | 39 |  |
| 174 | 卫子镇千秋村2022年社会化服务中心建设 | 建设社会化服务中心400平方米及配套设施设备等 | 卫子镇千秋村 | 主体工程建设质量达标，相关配套设施设备齐全，质量合格，具体按照设计审定实施方案执行。 | 8月30日前完成（项目财政投资150万元，2022年已安排资金135万元） | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 | 是 |  | 区农业农村局 | 卫子镇 |  | 330 | 41 |  |
| 175 | 王家镇红庙村“贡米原乡”研学体验基地建设项目 | 王家镇红庙村建设“贡米原乡”研学体验基地1个 | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 200 | 200 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 292 | 31 |  |
| 176 | 王家镇红庙村综合农事服务中心（电商、数字农业、专家工作站、会议培训等）建设项目 | 王家镇红庙村建设综合农事服务中心（电商、数字农业、专家工作站、会议培训等）1800㎡ | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 720 | 720 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 292 | 31 |  |
| 177 | 王家贡米订单收购社会化服务 | 开展王家贡米订单收购社会化服务30000亩 | 王家镇、磨滩镇、柏林沟镇、卫子镇、清水镇、青牛镇、虎跳镇等乡镇 | 与农户签订订单收购协议，完成订单收购 | 12月30日前完成 | 300 | 300 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 项目所在村 |  | 658 | 316 |  |
| 178 | 射箭镇蔬菜粮油社会化服务提升项目 | 添置大中型旋耕机1台、联合收割粉碎机1台等农机设备 | 射箭镇前锋村、云峰村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 射箭镇 | 1 | 56 | 15 |  |
| 179 | 红岩镇青光村集体经济发展项目 | 新建农业产业社会化服务中心580平方米 | 红岩镇 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 104 | 104 |  | 104 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 青光村 |  | 310 | 38 |  |
| 180 | 射箭镇帽壳村集体经济发展项目 | 新建农产品社会化服务中心2100平方米 | 射箭镇 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 120 | 120 |  | 120 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 帽壳村 |  | 45 | 15 |  |
| 181 | 卫子镇农业耕、种、收、防配套项目 | 配套农业耕、种、收、防等机械装备15台/套（集体资产） | 卫子镇卫子村、新荣村、保民村、千秋村 | 符合设备采购合同约定规格型号、技术参数等标准。 | 6月30日前完成 | 90 | 90 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 417 | 112 |  |
| 182 | 卫子镇贡米现代化机械化育秧工厂建设项目 | 建设现代化机械化集中育秧中心3000平方米（含育秧工厂、温室大棚、炼苗场等） | 卫子镇新荣村3组 | 建设质量达标，相关配套设施设备齐全，具体按照设计审定实施方案执行。 | 6月30日前完成 | 350 | 150 | 200 |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 383 | 91 |  |
| **1.5** | **其他产业** |  |  |  |  | **1471** | **1033** | **438** | **195** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 柏林沟镇2023年庭院经济建设项目 | 发展庭院经济 | 柏林沟镇 | 具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 100 | 100 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 柏林沟镇 |  | 252 | 46 |  |
| 184 | 卫子镇新荣村、千秋村、保民村2023年庭院经济建设项目 | 发展庭院经济 | 卫子镇新荣村、千秋村、保民村 | 具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 100 | 100 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 卫子镇新荣村、千秋村、保民村 |  | 100 | 34 |  |
| 185 | 清水镇、太公镇、卫子镇212公路沿线2023年庭院经济建设项目 | 发展庭院经济 | 清水镇太公镇卫子镇相关村 | 具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 80 | 80 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 相关村 |  | 165 | 31 |  |
| 186 | 庭院经济建设项目 | 卫子镇中山村发展庭院经济 | 卫子镇中山村 | 具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 240 | 120 | 120 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 中山村 |  | 120 | 25 |  |
| 187 | 庭院经济建设项目 | 王家镇晋贤村发展庭院经济 | 王家镇晋贤村 | 具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 216 | 108 | 108 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 晋贤村 |  | 108 | 5 |  |
| 188 | 庭院经济建设项目 | 王家镇红庙村发展庭院经济 | 王家镇红庙村 | 具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 200 | 100 | 100 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 红庙村 |  | 100 | 2 |  |
| 189 | 庭院经济建设项目 | 王家镇金星村发展庭院经济 | 王家镇金星村 | 具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 140 | 70 | 70 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 金星村 |  | 70 | 3 |  |
| 190 | 庭院经济建设项目 | 磨滩镇百胜村发展庭院经济 | 磨滩镇百胜村 | 具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 80 | 40 | 40 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 百胜村 |  | 100 | 15 |  |
| 191 | 虎跳镇毗鹿村2023年滨湖园区猕猴桃产业园配套设施建设项目 | 新建猕猴桃选果场100㎡、冻库60㎡及设备采购 | 虎跳镇毗鹿村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 65 | 65 |  | 65 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 毗鹿村 |  | 82 | 35 |  |
| 192 | 虎跳镇陈江村2023年黄桃产业配套设施建设项目 | 新建选果场200㎡及配套 | 虎跳镇陈江村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 陈江村 |  | 56 | 22 |  |
| 193 | 元坝镇东山社区集体经济发展项目 | 场地平整、硬化400平方米，搭建彩钢大棚400平方米及配套相关设施设备 | 元坝镇东山社区 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 东山社区 |  | 128 | 20 |  |
| 194 | 昭化区2023年区级乡村振兴示范村建设项目 | 脆桃管护500亩，猕猴桃园配套设施及管护1100亩，道路硬化及维修1500米，新建林下产业园600亩。农村人居环境提升及厕所改造90户。整治山坪塘9口。改造村集体经济生态鱼塘1口。 | 卫子镇、元坝镇中梁村、虎跳镇三公村、王家镇新华村、红岩镇华丰村、柏林沟镇长岭村、太公镇太公岭村、清水镇普贤村、射箭镇前锋村、卫子镇中山村、虎跳镇青龙村 | 按具体实施方案执行 | 12月30日前完成 | 120 | 120 |  |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 卫子镇、元坝镇中梁村、虎跳镇三公村、王家镇新华村、红岩镇华丰村、柏林沟镇长岭村、太公镇太公岭村、清水镇普贤村、射箭镇前锋村、卫子镇中山村、虎跳镇青龙村 |  | 428 | 167 |  |
| 195 | 昭化区2023年脱贫户（监测户）产业发展项目 | 扶持有劳动力的脱贫户（含监测户）发展增收产业。 | 昭化区 | 按照区内相关行业建设标准对扶持到户的种植（养殖）涉及的种苗（种子）、畜禽引种等进行补助 | 12月30日前完成 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 相关镇 | 1 | 133 | 133 |  |
| **二** | **乡村建设行动** |  |  |  |  | **10746.49** | **10231.49** | **515** | **683.58** | **747.48** | **2579** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **农村基础设施（含产业配套基础设施）** |  |  |  |  | **9633.49** | **9633.49** | **0** | **683.58** | **627.48** | **2499** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **产业路、资源路、旅游路建设** |  |  |  |  | **943.76** | **943.76** | **0** | **218.58** | **399.63** | **325.55** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 虎跳镇竹江村组道修复项目 | 梨子树坪至原南流村委会修复道路0.7公里。 | 虎跳镇竹江村 | 3.5米宽，厚度不低于18cm,混凝土强度不低于25MPa | 12月30日前完成 | 26.4 | 26.4 |  |  |  | 26.4 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 竹江村 |  | 150 | 42 |  |
| 197 | 红岩镇天星村村组道路修复项目 | 新建开挖路基950米，加宽、补烂路基850米。 | 红岩镇天星村 | 新建路基开挖6米宽，加宽、补烂开挖路基2米 | 12月30日前完成 | 42 | 42 |  | 42 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区交通运输局 | 天星村 |  | 43 | 24 |  |
| 198 | 王家镇银鱼村产业道路硬化项目 | 魏元朝门口至背背梁2.1公里，含路基。 | 王家镇银鱼村 | C25砼路面硬化，宽2.5米，厚0.18米，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 56.7 | 56.7 |  | 56.7 |  |  | 中央财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 银鱼村 |  | 45 | 5 |  |
| 199 | 柏林沟镇赤岚村产业道路硬化项目 | 新建产业路0.5公里（文柏路至金家河王含伍大田处），含路基。 | 柏林沟镇赤岚村 | 3米宽，厚度不低于18cm,混凝土强度不低于25MPa，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 16.2 | 16.2 |  | 16.2 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 赤岚村 |  | 15 | 3 |  |
| 200 | 太公镇回龙村产业路建设项目 | 新建组道2.1公里（回龙村村委会至2社刘德兴门口2公里，徐成容门前至虾塘0.1公里），含路基。 | 太公镇回龙村2.3.6社 | C25砼路面硬化，宽3米，厚0.18米，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 68.04 | 68.04 |  | 68.04 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 回龙村 |  | 175 | 21 |  |
| 201 | 元坝镇五一村产业道路硬化项目 | 五一村1.01公里（张家湾至马儿磅0.55公里，3米宽，张寺沟至党湾里0.46公里，3.5米宽），含路基。 | 元坝镇五一村 | 厚度不低于18cm,混凝土强度不低于25MPa，混凝土强度不低于25MPa，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 35.2 | 35.2 |  |  |  | 35.2 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 五一村 |  | 110 | 19 |  |
| 202 | 卫子镇新场村产业道路硬化项目 | 长1.7公里（吴家湾至金岚铺1.6公里，3米宽；老村委会至村口补烂0.1公里，4.5米宽），含路基。 | 卫子镇新场村 | 3米宽，厚度不低于18cm,混凝土强度不低于25MPa，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 56.7 | 56.7 |  |  |  | 56.7 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 新场村 | 1 | 50 | 17 |  |
| 203 | 王家镇红庙村2023年产业道路硬化项目 | 长1.4公里（新桥河至蔡家沟1.1公里，3.5米宽，石马水库至大岩0.3公里，3米宽，元包嘴至张家湾0.45公里，3米宽），含路基。 | 王家镇红庙村 | 厚度不低于18cm,混凝土强度不低于25MPa，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 65.88 | 65.88 |  |  |  | 65.88 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 红庙村 | 1 | 184 |  |  |
| 204 | 元坝镇长坝社区产业道路硬化项目 | 硬化产业路0.8公里（康德银门前至白鹤山庄门前0.55公里，3.5米宽；村道至刘家沟堰塘0.078公里，3米宽），含路基。 | 元坝镇长坝社区 | 砼C25、厚0.18米，混凝土强度不低于25MPa，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 23.32 | 23.32 |  |  |  | 23.32 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 长坝社区 | 1 | 128 | 4 |  |
| 205 | 王家镇金星村组道路硬化项目 | 金星村2社李顺海处至卫子镇冯家岭村1社肖金凤处1.033公里，，含路基。 | 王家镇金星村 | 3.5米宽，厚度不低于18cm,混凝土强度不低于25MPa。 | 12月30日前完成 | 39 | 39 |  |  |  | 39 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 金星村 |  | 213 | 17 |  |
| 206 | 虎跳镇青龙村2023年产业路建设项目 | 配套产业路1.1公里（秦成书老房子左转至堰塘角0.8公里,秦成书老房子右转至大荒地0.3公里），含路基。 | 虎跳镇青龙村三组 | 3米宽，厚度不低于18cm,混凝土强度不低于25MPa，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 35.64 | 35.64 |  | 35.64 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 | 是 | 区乡村振兴局 | 青龙村 |  | 57 | 15 |  |
| 207 | 王家镇荣华村2023年产业道路项目 | 新建产业路2.44公里（欧阳林牛场至云台水库2.16公里，老光觜至欧建林养殖厂0.28公里）含路基。 | 王家镇荣华村 | 3米宽，厚度不低于18cm,混凝土强度不低于25MPa，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 79.05 | 79.05 |  |  |  | 79.05 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 荣华村 | 1 | 64 | 19 |  |
| 208 | 太公镇水磨村产业路硬化项目 | 水磨村三社农业园区产业路硬化2公里，含路基。 | 太公镇水磨村3社 | C25砼路面硬化，宽2.5米，厚0.18米，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 54 | 54 |  |  | 54 |  | 市级财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 水磨村 |  | 37 | 11 |  |
| 209 | 太公镇白头村产业路硬化项目 | 产业道路硬化1.616公里（三社起点胡家沟猪场至自力水库0.578公里，三社乔修华处至朱登山处0.43公里，三社薛家嘴地至托子田0.23公里一社朱福生羊圈至同子树湾0.378公里），含路基。 | 太公镇白头村 | C25砼路面硬化，宽3米，厚0.18米，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 52.35 | 52.35 |  |  | 52.35 |  | 市级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 白头村 |  | 72 | 17 |  |
| 210 | 柏林沟镇金岚村产业园区道路硬化 | 硬化产业路1公里（向阳界\_李中明房旁），含路基。 | 柏林沟镇金岚村 | 3米宽，厚度不低于18cm,混凝土强度不低于25MPa，每300米增设错车道。 | 12月30日前完成 | 32.4 | 32.4 |  |  | 32.4 |  | 市级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 金岚村 |  | 52 | 26 |  |
| 211 | 昭化区2023年农村公路养护项目 | 全区管养的农村公路440.532km。日常养护、预防性养护、应急抢险保通、小修保养等 | 昭化区 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 260.88 | 260.88 |  |  | 260.88 |  | 市级财政衔接资金 |  |  | 区交通运输局 | 昭化区公路养护段 |  | 12000 | 8000 |  |
| **2.1.2** | **农村供水保障设施建设** |  |  |  |  | **1039.73** | **1039.73** | **0** | **115** | **127.85** | **110.95** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 红岩镇华丰村人饮整治提升项目 | 建20立方减压池4个，200立方蓄水池1个，配套直径25水管14000米,直径40水管3500米 | 红岩镇华丰村 | 解决群众吃水问题 | 12月30日前完成 | 21 | 21 |  |  |  | 21 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 华丰村 |  | 320 | 52 |  |
| 213 | 卫子镇肖家寨村安置点人饮整治提升项目 | 建30立方减压池2个，60立方蓄水池1个，管网1.5公里。 | 卫子镇肖家寨村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 9 | 9 |  | 9 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区水利局 | 肖家寨村 |  | 53 | 9 |  |
| 214 | 卫子镇肖家寨村山坪塘整治项目 | 整治山坪塘3口 | 卫子镇肖家寨村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 22 | 22 |  | 22 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 肖家寨村 |  | 154 | 26 |  |
| 215 | 红岩镇红江村山坪塘整治项目 | 整治山坪塘2口 | 红岩镇红江村 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 区级财政衔接资金 |  | 是 | 区乡村振兴局 | 红江村 |  | 535 | 78 |  |
| 216 | 卫子镇千秋村2022年整治山坪塘工程 | 整治灌溉调节堰塘2口，库容1.4万立方米，灌面400亩。 | 卫子镇千秋村 | 加高坝体，坝顶宽2.0m，路面为18cm厚泥结石，两侧设置C20砼路肩。上游坡C20砼面板护坡，下游坝坡框格梁植草护坡，坝脚设置干砌块石排水棱体。重建溢洪道，控制段C20砼现浇，泄槽段M7.5浆砌块石，边墙为重力式挡墙结构；底板0.3m厚C20砼。堰顶新建C30钢筋砼交通桥。新建下塘C20砼梯步。 | 8月30日前完成（项目财政投资80万元，2022年已安排资金20万元） | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 市级财政衔接资金 | 是 |  | 区水利局 | 区水利局 |  | 330 | 41 |  |
| 217 | 卫子镇中山村山坪塘整治项目 | 卫子镇中山村整治山坪塘11口 | 卫子镇中山村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 33 | 33 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 中山村 |  | 279 | 42 |  |
| 218 | 王家镇红庙村山坪塘整治项目 | 王家镇红庙村整治山坪塘6口 | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 18 | 18 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 红庙村 |  | 310 | 6 |  |
| 219 | 王家镇金星村山坪塘整治项目 | 王家镇金星村整治山坪塘8口 | 王家镇金星村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 24 | 24 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 金星村 |  | 198 | 1 |  |
| 220 | 王家镇晋贤村山坪塘整治项目 | 王家镇晋贤村整治山坪塘10口 | 王家镇晋贤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 30 | 30 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 晋贤村 |  | 285 | 8 |  |
| 221 | 磨滩镇百胜村山坪塘整治项目 | 磨滩镇百胜村整治山坪塘4口 | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 12 | 12 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 百胜村 |  | 173 | 31 |  |
| 222 | 卫子镇中山村山坪塘标改项目 | 卫子镇中山村标改山坪塘6口 | 卫子镇中山村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 90 | 90 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 中山村 |  | 203 | 12 |  |
| 223 | 王家镇晋贤村山坪塘标改项目 | 王家镇晋贤村标改山坪塘1口 | 王家镇晋贤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 晋贤村 |  | 37 | 2 |  |
| 224 | 王家镇红庙村山坪塘标改项目 | 王家镇红庙村标改山坪塘1口 | 王家镇红庙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 红庙村 |  | 61 | 3 |  |
| 225 | 磨滩镇百胜村山坪塘标改项目 | 磨滩镇百胜村标改山坪塘1口 | 磨滩镇百胜村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  | 是 | 区农业农村局 | 百胜村 |  | 41 | 11 |  |
| 226 | 清水镇松梁村旱山社山坪塘整治项目 | 整治旱山社山坪塘2座。（五组张克明房后堰塘、七组蛮古洞堰塘） | 清水镇松梁村5组、7组 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 松梁村 |  | 106 | 18 |  |
| 227 | 清水镇清水铺社区山坪塘整治 | 山坪塘整治5口（三社田坪子堰、二社砂石包堰、三社康家湾堰塘、一社土地庙堰、老堰塘)，治漏，清淤6000立方米、大坝整形。 | 清水镇清水铺社区 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 12月30日前完成 | 26 | 26 |  |  |  |  | 中央农村综合改革转移支付资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 清水铺社区 |  | 45 | 24 |  |
| 228 | 太公镇太平村山坪塘整治项目 | 1社杏子树堰塘整治（清淤800m3，土方开挖2500m3，回填937m3，大坝整形等）；5社新堰塘整治（土方开挖3000m3，回填3000m3，大坝整形，安装闸阀等） | 太公镇太平村1社、5社 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 太平村 |  | 150 | 41 |  |
| 229 | 太公镇学堂村山坪塘整治项目 | 整治山坪塘5口（盖伏头堰塘、朱家庄子堰塘、长田大地边1号、2号和3号堰塘，整形，治漏，清淤等） | 太公镇学堂村 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 12月30日前完成 | 17.8 | 17.8 |  |  | 17.8 |  | 市级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 学堂村 | 1 | 72 | 17 |  |
| 230 | 清水镇香溪村山坪塘整治项目 | 寺后头山坪塘清杂4000立方米、清淤及转运3000立方米、夹心盖开挖及回填675立方米、筑盖11115立方米、外坝干砌石墙273立方米、内坝干砌石墙117立方米、放水闸阀一套、110管道18米、溢洪道硬化25.2立方米、90管网410米、50管网 500米、32管网4000米、管件375个。 | 清水镇香溪村1组 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 市级财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 香溪村 |  | 135 | 19 |  |
| 231 | 元坝镇紫云村5社柿子树岩村新建山坪塘项目 | 新建2000方山坪塘一口，进行清基、筑坝、放水设施、溢洪道等建设，配套管网500米 | 元坝镇紫云村5社 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  | 10.05 | 4.95 | 市级财政衔接资金10.05万元、区级财政衔接资金4.95万元 |  |  | 区乡村振兴局 | 紫云村 | 1 | 45 | 11 |  |
| 232 | 卫子镇板石沟村生产用水灌溉山坪塘整治项目 | 整治山坪塘4口（5社双堰、6社李家坪堰、2社帽帽梁堰、2社张家堰） | 卫子镇板石沟村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 47 | 47 |  | 47 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区乡村振兴局 | 板石沟村 |  | 300 | 39 |  |
| 233 | 柏林沟双龙村山坪塘整治项目 | 整治山坪塘3口（2组夹渠堰、5组李老家堰、3组王家梁） | 柏林沟镇双龙村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  | 15 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 双龙村 |  | 426 | 6 |  |
| 234 | 王家镇晋贤村竹节堰建设项目 | 建设王家镇晋贤村竹节堰1个 | 王家镇晋贤村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 150 | 150 |  |  |  |  | 省级水利发展专项资金 |  |  | 区水利局 | 区水利局 | 1 | 399 | 159 |  |
| 235 | 卫子镇狮子村病险山坪塘除险加固整治 | 卫子镇狮子村六社沙田沟塘除险加固 | 卫子镇狮子村六社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 12 | 12 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 狮子村 |  | 60 | 24 |  |
| 236 | 卫子镇沈家阁村病险山坪塘除险加固整治 | 卫子镇沈家阁村三社郑家湾山坪塘除险加固 | 卫子镇沈家阁村三社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 16 | 16 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 沈家阁村 |  | 21 | 8 |  |
| 237 | 元坝镇马克思街社区病险山坪塘除险加固整治 | 元坝镇马克思街社区马克思街7组坟林湾治漏，坝体除险加固 | 元坝镇马克思街社区7组 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 12 | 12 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 马克思街社区 |  | 245 | 10 |  |
| 238 | 元坝镇五一村病险山坪塘除险加固整治 | 元坝镇五一村杏岩湾堰塘渠系整治维修2公里 | 元坝镇五一村 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 8 | 8 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 五一村 |  | 42 | 10 |  |
| 239 | 元坝镇柳桥村病险山坪塘除险加固整治 | 元坝镇柳桥村6组马黄沟堰治漏，坝体除险加固 | 元坝镇柳桥村6组 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 10 | 10 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 柳桥村 |  | 300 | 8 |  |
| 240 | 元坝镇拣银岩村病险山坪塘除险加固整治 | 元坝镇拣银岩村4土门子治漏，坝体除险加固 | 元坝镇拣银岩村 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 16 | 16 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 拣银岩村 |  | 459 | 34 |  |
| 241 | 元坝镇金花村病险山坪塘除险加固整治 | 元坝镇金花村3组姚湾水库治漏，坝体除险加固 | 元坝镇金花村3组 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 15 | 15 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 金花村 |  | 86 | 12 |  |
| 242 | 昭化镇松宁村病险山坪塘除险加固整治 | 昭化镇松宁村二组蒲花堰除险加固 | 昭化镇松宁村二组 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 | 是 |  | 区农业农村局 | 松宁村 |  | 34 | 12 |  |
| 243 | 昭化镇松宁村病险山坪塘除险加固整治 | 昭化镇松宁村五组朱贞庙堰塘除险加固 | 昭化镇松宁村五组 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 | 是 |  | 区农业农村局 | 松宁村 | 1 | 44 | 14 |  |
| 244 | 昭化镇松宁村病险山坪塘除险加固整治 | 昭化镇松宁村一组谢家沟堰塘除险加固 | 昭化镇松宁村一组 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 3 | 3 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 | 是 |  | 区农业农村局 | 松宁村 |  | 30 | 10 |  |
| 245 | 昭化镇凤凰村病险山坪塘除险加固整治 | 昭化镇凤凰村五组老堰塘除险加固 | 昭化镇凤凰村五组 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 2.9 | 2.9 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 凤凰村 |  | 740 | 44 |  |
| 246 | 昭化镇凤凰村病险山坪塘除险加固整治 | 昭化镇凤凰村六组牛头堰塘除险加固 | 昭化镇凤凰村六组 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 1 | 1 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 凤凰村 |  | 740 | 44 |  |
| 247 | 红岩镇长梁村病险山坪塘除险加固整治 | 红岩镇长梁村8社柳树堰塘治漏、坝体除险加固、溢洪道14平方米 | 红岩镇长梁村8社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 长梁村 |  | 320 | 38 |  |
| 248 | 红岩镇青光村病险山坪塘除险加固整治 | 红岩镇青光村5社扁里堰塘除险加固1口 | 红岩镇青光村5社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 | 是 |  | 区农业农村局 | 青光村 |  | 13 | 3 |  |
| 249 | 红岩镇青光村病险山坪塘除险加固整治 | 红岩镇青光村2社青树岭堰塘除险加固1口 | 红岩镇青光村2社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 8.6 | 8.6 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 | 是 |  | 区农业农村局 | 青光村 |  | 23 | 5 |  |
| 250 | 红岩镇红寨村病险山坪塘除险加固整治 | 红岩镇红寨村4社山湾堰塘除险加固1口 | 红岩镇红寨村4社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 7.6 | 7.6 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 红寨村 |  | 11 | 4 |  |
| 251 | 射箭镇帽壳村病险山坪塘除险加固整治 | 射箭镇帽壳村1社常家堰塘除险加固 | 射箭镇帽壳村1社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 4.7 | 4.7 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 | 是 |  | 区农业农村局 | 帽壳村 |  | 45 | 15 |  |
| 252 | 清水镇玉莲村病险山坪塘除险加固整治 | 清水镇玉莲村外地坪塘治漏 | 清水镇玉莲村 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 17 | 17 |  |  |  |  | 省级农村综合改革转移支付资金 |  |  | 区农业农村局 | 玉莲村 | 1 | 259 | 51 |  |
| 253 | 王家镇晋贤村病险山坪塘除险加固整治 | 王家镇晋贤村四社李家山堰除险加固 | 王家镇晋贤村四社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 8 | 8 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 晋贤村 |  | 98 | 11 |  |
| 254 | 王家镇新华村病险山坪塘除险加固整治 | 王家镇新华村二社吴家堰除险加固 | 王家镇新华村二社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 5 | 5 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 新华村 |  | 114 | 15 |  |
| 255 | 王家镇作功村病险山坪塘除险加固整治 | 王家镇作功村三社乌龟石湾堰治漏、坝体除险加固、渠系整治维修 | 王家镇作功村三社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 22 | 22 |  | 22 |  |  | 中央财政衔接资金 | 是 |  | 区农业农村局 | 作功村 |  | 40 | 12 |  |
| 256 | 磨滩镇长青村病险山坪塘除险加固整治 | 磨滩镇长青村1社石嘴梁山坪塘治漏、坝体除险加固 | 磨滩镇长青村1社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 6.83 | 6.83 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 长青村 |  | 37 | 16 |  |
| 257 | 磨滩镇佛岩村病险山坪塘除险加固整治 | 磨滩镇佛岩村2社大堰沟山坪塘治漏、坝体除险加固 | 磨滩镇佛岩村2社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 佛岩村 | 1 | 63 | 21 |  |
| 258 | 磨滩镇金堂村病险山坪塘除险加固整治 | 磨滩镇金堂村3社园山场山坪塘治漏、坝体除险加固、渠系整治维修 | 磨滩镇金堂村3社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 金堂村 |  | 39 | 9 |  |
| 259 | 磨滩镇中华村病险山坪塘除险加固整治 | 磨滩镇中华村1社朱家湾山坪塘渠系整治维修 | 磨滩镇中华村1社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 中华村 |  | 33 | 9 |  |
| 260 | 太公镇高照村病险山坪塘除险加固整治 | 太公镇高照村6社王家沟堰塘漏、除险加固 | 太公镇高照村6社 | 排除安全隐患，生产用水更充足 | 6月30日前完成 | 60 | 60 |  |  |  |  | 中央水利发展资金 |  |  | 区农业农村局 | 高照村 |  | 10 | 4 |  |
| **2.1.3** | **其他** |  |  |  |  | **7650** | **7650** | **0** | **350** | **100** | **2062.5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 红岩镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 4.5ｍ宽硬化道路3.5公里，2.5ｍ宽连接道路0.78公里；新建灌溉渠6公里；整治山坪塘4口；土地翻耕200亩。 | 红岩镇山溪村、金牛村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 8月30日前完成（项目财政投资384万元，2022年已安排资金284万元） | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 市级财政衔接资金 |  | 是 | 区发改局 | 山溪村、金牛村 |  | 125 | 51 |  |
| 262 | 太公镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 改建宽3m、厚0.18mC25砼道路1.19公里；改建灌溉渠系3.85km；整治山坪塘5口24591立方米；土地翻耕217.5亩 | 太公镇场埃村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 350 | 350 |  | 350 |  |  | 中央财政衔接资金 |  | 是 | 区发改局 | 场埃村 |  | 123 | 20 |  |
| 263 | 昭化区2023年高标准农田建设项目 | 高标准农田建设2.4万亩 | 昭化区 | 3000元/亩，补助面积以验收为准。 | 12月30日前完成 | 7200 | 7200 |  |  |  | 2062.5 | 区级财政衔接资金2062.5万元，中央农田建设补助资金3600万元，中央农业资源及生态保护补助资金1537.5万元 |  |  | 区农业农村局 | 区农业农村局 |  | 3279 | 768 |  |
| **2.2** | **人居环境整治** |  |  |  |  | **1113** | **598** | **515** | **0** | **120** | **80** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | **农村卫生厕所改造（户用、公共厕所）** |  |  |  |  | **953** | **438** | **515** | **0** | **0** | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 2023年度农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目 | 实施整村推进示范村建设15个，改造农村户厕3931户。射箭镇板石村聚集点新建20个立方的化粪池2个，安装管道33米。建设15个立方的化粪池1个及管道安装。 | 元坝镇、昭化镇、柏林沟镇、磨滩镇、虎跳镇、清水镇等 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 913 | 398 | 515 |  |  |  | 中央农业生产发展资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 元坝镇、昭化镇、柏林沟镇、磨滩镇、虎跳镇、清水镇等 |  | 3931 | 425 |  |
| 265 | 射箭镇五房村药博园改扩建1类厕所1座 | 药博园改扩建Ⅰ类厕所 1 座(对入口处停车场厕所，按照Ⅰ类旅游厕所标准改造提升并绿化周边 | 射箭镇五房村 | 符合国家或相关行业技术标准，建设质量达标，具体按照实施方案执行 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 五房村 | 1 | 45 | 10 |  |
| **2.2.2** | **农村污水治理** |  |  |  |  | **50** | **50** | **0** | **0** | **50** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 磨滩镇磨滩村2022年易地搬迁安置点巩固提升项目 | 污水管网1200米，三格化粪池1口，检查井5口，太阳能路灯35盏，垃圾收集点15个，道路硬化1500米 | 磨滩镇磨滩村 | GB7959粪便无害化卫生要求、 GB19379农村户厕卫生规范、 GB50141给水排水构筑物工程施工及验收规范；道路规格C25砼3米宽，18厘米厚；化粪池100立方米。 | 8月30日前完成（项目财政投资100万元，2022年已安排资金50万元） | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 市级财政衔接资金 | 是 | 是 | 区发改局 | 磨滩村 |  | 75 | 18 |  |
| **2.2.3** | **村容村貌提升** |  |  |  |  | **110** | **110** | **0** | **0** | **70** | **40** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 昭化镇2022年生态修复（植被恢复）项目 | 实施昭化镇城关村、鸭浮村、天雄村片区生态修复6700余平方米，提升人居环境等。 | 昭化镇城关村、鸭浮村、天雄村 | 符合相关行业建设技术标准及规范 | 8月30日前完成（项目财政投资210万元，2022年已安排资金180万元） | 30 | 30 |  |  | 30 |  | 市级财政衔接资金 |  |  | 区林业局 | 区林业局 |  | 26 | 0 |  |
| 268 | 清水镇傲盘村人居环境整治项目 | 户办产业园建设30亩，栅栏1500米，入户道路硬化1000米（含路基整治） | 清水镇傲盘村2组 | 项目实施促进人居环境进一步提升，改善村容村貌，加大色产业发展，完善农村道路，便于群众出行安全，为乡村振兴奠定基础 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 市级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 傲盘村 | 1 | 55 | 20 |  |
| 269 | 昭化镇人居环境整治项目 | 昭化古城周边旅游休闲经营户改厨、改厕和院落“三改一整”工程 | 昭化镇 | 按要求标准建设 | 12月30日前完成 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 区级财政衔接资金 |  |  | 区乡村振兴局 | 昭化镇 |  | 240 | 16 |  |