四川省广元市昭化区工业发展集中区管理委员会

2019年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

（一）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和省、市、区的决议、决定。

（二）负责制定工业发展集中区的总体规划，编制年度实施方案。

（三）负责集中区企业、招商引资项目的协调和各类建设项目进度的监督和管理。

（四）负责工业发展集中区基础建设的统计上报工作。

（五）协调相关部门落实国家、省、市有关集中区建设的各项优惠政策。

（六）协调相关部门解决集中区内企业生产经营中的具体问题。

（七）协调相关部门做好集中区的维护稳定、安全生产、环境保护、美化绿化等工作。

（八）负责工业发展集中区管委会行政文件的起草、发放和上报工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）全力抓好园区项目建设。一是全力以赴加快中国西部（广元）绿色家居产业城建设推进工作。今年场平工程累计完成土石方约900万方，20万平方米标准化厂房年底完成3号厂房封顶，1、2、4号厂房稳步推进主体工程施工。货运大道土石方、路基防护、涵洞及排水、管线、桥梁等工程基本完成，污水处理站已完成立项、地勘、设计、清单编制，正准备报送财评。完成签约落地企业17家，其中开工建设2家，其余企业已完成开工建设前期工作，正在准备进场。二是完成四川广元中国食品产业发展重点园区铁路专用线开通试运审批办理。完成大豆等原材料货物运输10万余吨，促使中纺粮油加快生产。三是小微企业创业创新孵化园（杏树标准化厂房）建设全面完工并通过竣工验收，完成工程投资1600余万元。四是加快推进泉坝台阶地基础设施建设，完成场平工程、道路工程与雨污管网施工，完成工程投资额2600余万元。五是加快推进元柳工业区（一期）PPP项目，因国道212线改线，完成元柳工业园项目可研局部调整并获得省财政厅批复。与意向投资方进行了多次洽谈，预计年底前挂网招标。

（二）切实加强入园项目的服务工作。在招商项目服务中，始终坚持“爱商、亲商、扶商”工作理念，实行入园项目“零距离”服务，切实为入驻企业建设保驾护航。今年以来，代办项目手续20余个，协调解决项目用水、用电、用工、办证等问题40余个，切实保障了项目加快建设。一是汽车4S城新建成2家4S店投入运营，1家即将完工；二是协调解决捷凯汽车广场项目施工道路、挡墙撤除、电力改迁等问题，完成投资1000余万元的场平，主体结构工程已完成。三是协调昭化泡菜加工项目的边界纠纷，协调解决水电接入等问题，项目已完成一期建设，开始试运行。四是杏树园区标准化厂房招商入驻项目4个，总投资6000万元，其中1家已投产，3家已完成设备安装及室内装修设计，在证照办理齐全后即可投产运营。五是切实做好入驻家居产业城16个家居项目的保障服务工作，实行项目手续“保姆式”服务，坚持项目工地天天有人值班，问题矛盾在现场解决。

（三）园区各项经济指标持续向好。一是基础设施建设方面，新增园区预计开发面积2820亩，基础设施建设全年预计完成投资8.5亿元（其中四川广元昭化中国食品产业发展重点园区（工业园区泉坝台阶地）基础设施配套项目（一期）0.02亿元，中国西部（广元）绿色家居产业城(货运大道）项目2.52亿元， 中国西部（广元）绿色家居产业城启动区—新胜组团项目5.96亿元）。二是固定资产投资方面，预计全年完成11.178亿元，占全年目标任务的186.3%。三是产业发展方面，预计实现规上工业总产值101亿元，预计主营业务收入104亿元，预计实现利润4亿元。

（四）常抓不懈做好脱贫攻坚各项工作。

一是继续抓好产业发展，壮大集体经济，拓展就业渠道，增强造血功能，确保脱贫成果。为三个帮扶村落实脱贫攻坚帮扶资金9.02万元。开展“以购代帮”活动，全年共计采购土鸡、鸡蛋等物资共计5650元。二是继续抓好结对帮扶，帮助解决实际困难，常态化开展“三同”活动，为贫困户硬化院坝132平方米，增强群众认同感、满意度。认真做好“回头看、回头帮”。完善脱贫资料38户，重点做好庭院经济建设，通过产业发展，带领贫困户走生态农业、致富奔康之路。三是持续抓好农村贫困家庭幼儿特别是留守儿童关爱，落实好对农村贫困学生资助，做到“应助尽助、精准资助”，春节期间为38户贫困户发放慰问品76件，“六一”儿童节为贫困户儿童发放书包等学习用品30余件。四是改善村级基础设施。为泉坝村安装路灯杆40余根，为村民夜间出行和安全创造了有利条件。

（五）推进依法治区和安全、环保工作。

一是抓好推进依法治区工作。按照党的十九大精神抓好“七五普法”学习教育，充分利用“会前三学”，集中学习了《宪法》、《反间谍法》、《劳动合同法》等10余部法律法规。深入开展平安园区、平安企业、平安家庭活动，促进社会和谐，在园区内开展法律知识讲座2次。二是抓好安全生产工作。强化领导干部“一岗双责”制度，把安全工作放在心上，抓在手上，落实在行动上，不踩红线、不碰高压线、不逾底线。全年对园区在建项目及园区企业开展安全生产集中排查11次，查出安全隐患13起，全部整改完毕。立改立整8处，两处建立跟踪台账，现已完成整改。三是深入开展环保巡查与污染防治。一季度召集园区各企业召开环保约谈会，并联合区生态环境局成立环保巡查工作小组，对企业用水、污水排放情况开展全覆盖专项巡查。共查摆突出问题4个，并责令企业限期整改销号。督促家居产业城、泉坝台阶地、捷凯汽贸广场等项目施工单位安装雾炮机、出入口车辆冲洗区等降尘设备，有效治理了扬尘污染。

（六）加强精神文明和意识形态建设。一是健全完善意识形态工作定期研判制度。党组每季度专题研究一次意识形态工作。完善了意识形态工作定期研判制度，按季度对班子成员及股室负责人进行意识形态工作提醒，落实了责任。二是加强政治理论教育，扎实开展党组中心组学习制度，制订详细学习计划，通过读理论经典、读党建党史、读法律法规、读当代精品，在多读、广读的基础上精读、深读，补足精神之钙，这些组全年集中学习14次。开展网络教育活动及专项业务学习3次。三是大力开展“学习强国”平台学习推广活动。班子成员带头组织认真学习， 激发了党员干部的学习热情。为每位党员干部带来丰富学习资源和精神食粮，同时增强了党组织的凝聚力和战斗力，党员在平台学习最高达9000分。四是加强对内外宣传工作。全年在国家级媒体刊登宣传文章7篇、市级媒体刊登宣传文章4篇、区级媒体刊登宣传文章20余篇，有力提升工业园区的社会知晓度和影响力。

（七）2019年特色亮点工作。

1.超常规推进园区开发建设，提升我区工业承载能力。一是通过不懈争取将家居产业城项目纳入2019年全省100个重点项目之列，统筹业主单位、施工单位以及行业监管部门等各方力量高速度推进家居产业城建设，在项目建设过程中施行周报制度，做到施工进度清单化、数据化管理，对于一般问题困难，简化手续流程，现场办公解决。对于较为复杂事项，采取区级领导牵头，多部门联动会商解决的方式统筹推进。二是打破今年雨水多造成的项目施工瓶颈，协调各方切实解决施工中的问题，督促业主单位、施工单位科学组织施工，在前期进度较为滞后的情况下跑出项目建设“加速度”，使泉坝台阶地项目提前完工。进一步优化了我区食品产业园区布局，拓宽了产业链聚集渠道，提高了工业园区承载能力，为我区签约的招商引资项目快速落地开工提供了保障。

2.依托东西部协作，倾力打造龙泉-昭化共建产业园。有力促进我区小微企业发展，形成鼓励和扶持创业创新的有效载体，吸引有创业创新意愿和能力的个人或企业投资兴业，同时直接带动周边贫困户就业30人以上，能够带动贫困户就业80人以上，贫困户人均增收3000元以上。项目建设期带动贫困户务工每月增收3500元以上，贫困户在企业务工3个月以上的，给予企业每人2000元就业扶持资金奖励，每年提取一部分厂房的收益租金作为贫困户扶持基金，用于帮助解决全区更多的贫困户帮扶问题。

3.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。突出“五个紧”。一是紧跟上级精神，坚持步调一致。结合自身实际，迅速制定实施方案，召开启动大会。成立领导小组，为确保主题教育顺利推进、高质量完成主题教育各项任务打下了坚实的基础。二是紧扣主题主线，坚持学深学透，做到融会贯通、学以致用。先后组织集体学习10次，晚间七点半学习13次、专题研讨4次、开展“四项教育”8次。三是紧贴工作实际，坚持深入调研，做到求真务实、更接地气。列出3个针对性强的调研专题，由班子成员带队，组成3个调研组深入企业和项目建设一线找问题、查原因、定措施。四是紧抓检视问题，坚持深挖细查，做到刀刃向内、自查自纠。按照习近平总书记关于“四个对照”、“四个找一找”的要求，紧扣“18个是否”逐一对照检查，共查摆问题，并将其列入问题清单和整改台账。五是紧推整改整治，坚持真抓真改，做到即知即改、立行立改。坚持把“改”字贯穿始终，共查出问题34个，现已全部完成整改。

4.抓严抓实党建和党风廉政建设工作。一是严格落实全面从严治党主体责任。明确细化党建工作职责和目标任务，制定党建工作目标考核细则，把全面从严治党要求贯穿在工作中，落实在行动上。二是强化中心组学习教育。开展党组理论学习中心组学习，开展集中学习12次，做到有学习计划、有学习制度、有学习考核、有学习记录。三是强化组织制度。严格规范党内政治生活，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持落实“三会一课”制度，配套量化考核细则。四是严格党员发展教育管理。制定年度发展党员计划，以优化结构、提升质量为重点，扎实做好发展党员工作，2019年培养1名预备党员，3名积极分子。五是不断加强党风廉政建设。进一步加强党的政治建设，实施好党组的“主体责任”。把“坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平”作为重要任务，纳入党组中心组学习和党员教育培训的内容，做到全覆盖、无遗漏。六是进一步修改完善公务接待、财务管理等制度，用制度管人管事。

5.齐心协力开展招商引资。一是强化宣传。全力宣传推荐我区投资优势。印发“昭化区招商手册”2500册，涵盖我区优惠政策，资源优势，地方特色等内容。二是强化组织领导，落实任务。我委按照区委区政府的总体部署，自加压力，实行招商引资工作“一把手”负总责，各相关股室通力协作，各司其职，各负其责，上下形成一切有利于招商，一切服务于招商。三是瞄准重点区域，大力开展招商活动。认真开展招商项目信息收集、整理工作，做到有的放矢。根据我区产业转移以及承接条件，确定在浙江、成都、湖北等地区为重点招商区域。今年共接待考察客商30余批100余人，外出招商考察5次10人。全年开展招商引资12次，共招引招引远程天骄（兴伐木业）、中电建25万千瓦风力发电等项目4个，完成招商引资19.65亿元，占全年目标任务5亿元的393%，突出“大项目”引领，集聚精力招引中电建25万千瓦风力发电项目，协议投资金额达18.8亿元。全力对接尚久集团、双龙御品、圣贝隆家具等有意向到昭化投资的企业4家，派专人负责与企业洽谈，经常与企业沟通联系，互通信息，增加企业投资信心，力争春节前签约落户3个家居项目，总投资在5亿元以上。

二、机构设置

区工业园区管委会下属二级单位2个，其中行政单位0个，其他事业单位2个（未单独核算）。

1、广元市昭化区工业发展集中区项目推进服务中心

2、广元市昭化区工业发展集中区统计工作站

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计10744.05万元。与2018年相比，收支总计各增加9429.89万元，增长717.58%。主要变动原因是增加了家居产业城建设资金（专项债券资金）。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计9942.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1837.63万元，占18.48%；政府性基金预算财政拨款收入8105万元，占81.52%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计9372.63万元，其中：基本支出237.63万元，占2.53%；项目支出9135万元，占97.47%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计10744.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9429.94万元，增长717.58%。主要变动原因是增加了家居产业城建设资金（专项债券资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1067.63万元，占本年支出合计的11.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加572.86万元，增长115.78%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1067.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出208.42万元，占19.52%；农林水（类）支出90万元，占8.43%；资源勘探信息支出（类）支出740万元，占69.31%；社会保障和就业（类）支出13.71万元，占1.28%；卫生健康支出7.11万元，占0.67%；住房保障支出8.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1067.63万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为208.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 资源勘探信息支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为740万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）记挂事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出237.62万元，其中：

人员经费126.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费110.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费（含招商接待）支出9.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年基本持平。

国内公务接待（含招商接待）支出9.6万元，主要用于执行公务、招商引资、项目考察、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出9.6万元，具体内容包括：招商引资客商考察、园区建设调研、工业固定资产投资增长调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出8305万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，工业园区管委会机关运行经费支出110.68万元，比2018年增加45.97万元，增长71.04%。主要原因是人员经费增加及家具产业城项目接待招商客商、考察企业次数增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（四） 预算绩效管理情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2019年我委整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点项目工作的开展，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐完善。

2、项目绩效目标完成情况。

本单位在2019年度部门决算中反映绿色家“中国西部居产业城建设项目”、”标准化厂房建设”等2个项目绩效实目标际完成情况。

1.“中国西部绿色家居产业城建设项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数经费1811万元，执行数为1265万元，完成预算的70%。通过项目实施，保障了该项目顺利推进建设,并且增加当地农民务工收入。发现的主要问题：该项目建设资金需求较大。下一步改进措施：积极配合相关部门整合资金，使项目顺利建设。

2.广元市昭化区小微企业创业创新孵化园（标准化厂房）建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。通过项目实施（总投资1600万元），建成标准化厂房7200平方米，可引进5--8家小微企业入驻生产，可带动就业150--200人，促使全区工业经济发展。下一步措施：尽快全面实施完工建成。

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 中国西部家居产业城建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市昭化区工业发展集中区管理委员会 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 100 | 执行数: | 99.49 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 100 | 其中-财政拨款: | 99.49 |
|  | 其它资金: |  | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 按市、区政府要求，打造产城一体、产村一体产业新城，承接成都家居产业转移，年可实现产值300亿元以上，吸引带动5万人经商、务工就业。 |  |  | 正在推进，目前已完成相关规划，完成4800余亩征拆补偿。货运大道、新胜组团道路、标准化厂房项目正在实施。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 征地及场平工程 | 全面完成 | 完成80% |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 征地及场平工程、采购项目合格率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月31日 | 保证预期时间完成 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 基础设施建设、设备采购是否进行招标 | 是 | 是 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 年产值 | 500亿元 | 工程未竣工，还未实现产值。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | 带动当地就业务工人数500人，增加务工收入人均8000元。 | 带动当地就业务工人数500人，增加务工收入人均8000元。 |
|  | 效益指标 | 环境效益指标 | 噪音污染 | 昼间≤65分贝、夜间≤55分贝 | 昼间≤65分贝、夜间≤55分贝 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业、员工对园区发展的满意度 | ≥95% | 未收到相关投诉 |

| 项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 广元市昭化区小微企业创业创新孵化园（标准化厂房）建设项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市昭化区工业发展集中区管理委员会 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 200 | 执行数: | 200 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 200 | 其中-财政拨款: | 200 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成广元市昭化区小微企业创业创新孵化园（标准化厂房）建设项目的场地平整和基础工程施工 |  |  | 基本完成广元市昭化区小微企业创业创新孵化园（标准化厂房）建设项目的场地平整和基础工程施工 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成场地平整 | 8852㎡ | 8852㎡ |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成基础工程施工 | 4栋厂房 | 4栋厂房 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 基础工程施工质量验收通过率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 基础工程施工完成时间 | 2020年12月28日 | 2020年12月10日 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 是否通过招标 | 是 | 是 |
|  | 效益指标 | 环境效益指标 | 噪音污染 | 噪声昼间≤65分贝、夜间≤55分贝 | 未收到相关投诉 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中国食品产业发展重点园区未来可持续发展的影响 | 为昭化的小微企业提供创业创新的孵化基地 | 为昭化的小微企业提供创业创新的孵化基地 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对小微企业创业创新孵化园（标准化厂房）建设项目的满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

我单位已按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。我单位自行组织对中国西部绿色家居产业城建设项目、标准化厂房建设、电商党群活动中心建设项目等3个项目绩效评价，总体评价：项目实施效果较好，加快进度实施完毕。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

区工业园区管委会

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

区工业园区管委会下属二级2个事业单位（未独立核算），主要包括：广元市昭化区工业发展集中区项目推进服务中心、广元市昭化区工业发展集中区统计工作站。

（二）机构职能。

（一）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和省、市、区的决议、决定。

（二）负责制定工业发展集中区的总体规划，编制年度实施方案。

（三）负责集中区企业、招商引资项目的协调和各类建设项目进度的监督和管理。

（四）负责工业发展集中区基础建设的统计上报工作。

（五）协调相关部门落实国家、省、市有关集中区建设的各项优惠政策。

（六）协调相关部门解决集中区内企业生产经营中的具体问题。

（七）协调相关部门做好集中区的维护稳定、安全生产、环境保护、美化绿化等工作。

（八）负责工业发展集中区管委会行政文件的起草、发放和上报工作。

（九）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年，部门编制人数13人，其中行政编制3人，机关工勤编制1人，事业编制9人；年末在职人员实有数13人，其中行政人员3人，机关工勤人员1人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为10744.04万元，其中：当年财政拨款收入9942.62万元，上年结转801.42万元，一般公共预算财政拨款1067.63万元，基金拨款8305万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1067.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出208.42万元，占19.52%；资源勘探信息支出740万元，占69.31%；社会保障和就业（类）支出13.7万元，占1.28%；农林水支出90万元，占8.43%；医疗卫生支出7.11万元，占0.67%；住房保障支出8.39万元，占0.79%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我委认真学习贯彻党的十九大，省第十一次党代会何省委十一届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕构建“一千多支，无区协同”的发展战略目标，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政只能作用，推动落实稳增长，促发展、调结构、惠民生、防风险各项工作。

一是按照2019年部门预算编审要求，根据我委职能职责，结合长期规划和年度工作要求，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我委整体支出绩效目标及“中国西部绿色家居产业城建设项目”“标准化厂房建设”等2个300万元以上项目绩效实目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省局预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织卡站所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目目标可行性及时间。为有效使用财政资金，我委根据实际工作开展情况，在部门中期预算调整中调整至急需项目，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了我委工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署，我委按照要求同本部门2019年预算同时公开了预算项目绩效目标；于规定时间内按要求随同本部门2018年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

（二）专项预算管理。

2019年我委无专项预算。

（三）结果应用情况。

我委对部门预算管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划””执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我委部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩[2019]4号）新出台的绩效评价指标体系进行了自评。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我委将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提高规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表